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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ



	1000 София, ул. "Леге" 4

	e-mail: aop@aop.bg

	интернет адрес: http://www.aop.bg

	

	

	ОБЯВА

	за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

	Номер на обявата: [04-00-53 от  17.04.2019 г. ]

	

	

	Възложител: Община Крумовград

	Поделение (когато е приложимо): [……]

	Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00467 ]

	Адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5

	Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград]

	

	Телефон: [+359 3641 2004]

	E-mail: [minkrum@abv.bg]

	Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не

	Допълнителна информация може да бъде получена от:

	[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт

	[x] Друг адрес:  https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1067-17-04-2019.html 

	Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не

	

	Обект на поръчката:

	[] Строителство

	[] Доставки

	[x] Услуги



	Предмет на поръчката: „Осъществяване на строителен надзор на следните обекти:

· ОП № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““;

· ОП № 2: „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“;

· ОП № 3: „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“;

· ОП № 4: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

	Кратко описание: В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следните обекти: 
· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““;

·  „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“;

· „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“;

·  „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

	 

	Място на извършване: Община Крумовград, за ОП № 1, 2, и 4 - град Крумовград, а за ОП № 3 – с. Егрек..

	 

	Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 32 850 лв.  (тридесет и две хиляди хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС.

	Обособени позиции (когато е приложимо): [x] Да [] Не

	

	Номер на обособената позиция: 1

	Наименование: „Осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““

	Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС

	Номер на обособената позиция: 2

	Наименование: „Осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“

	Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 266.67 лв. (три хиляди двеста шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки стотинки) без ДДС

	Номер на обособената позиция: 3
Наименование: „Осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева) без ДДС

Номер на обособената позиция: 4
Наименование: „Осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8 333.33 лв. (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС



	

	Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

	в т.ч.:

	Изисквания за личното състояние:
1. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по:

-  чл. 107, т. 4 от ЗОП, а именно наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в настоящата обществена поръчка /изискването не се прилага за подизпълнители и трети лица/;

- чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

 -  чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Удостоверяване:



При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на декларации по образец на възложителя с № 2, 3 и 4.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларациите за липса на основания за отстраняване – образец № 2, 3 и 4.

Доказване:

При сключване на договора на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителят изисква документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно     § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата - валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява  с посочване в „Декларация за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5,  орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ или декларация за наличието на такава регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. 

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларацията за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5.

Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи валидно към датата на сключване на договора копие на Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, респ. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО.

Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

Икономическо и финансово състояние: 

В зависимост от обособената позиция, за която участват участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие  следва да съответства на чл. 5, ал. 4 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО. Обектите, предмет на обществената поръчка са както следва:

ОП 1 - първа група, втора категория;

ОП 2 – четвърта група, четвърта категория;

ОП 3 - първа група, четвърта категория;

ОП 4 – четвърта група група, втора категория.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява  с посочване в „Декларация за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5, данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност, сума на застрахователната дейност и период на валидност. 
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларацията за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в образец № 5, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.

Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

Технически и професионални способности: 

В зависимост от обособената позиция, за която участва участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, същият следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга /дейност/, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Забележка: За „услуги /дейности/, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира консултантски услуги по упражняване на строителен  надзор при изпълнение на строителство минимум като следва: за ОП 1 - първа група, втора категория; за ОП 2 – четвърта група, четвърта категория; за ОП 3 - първа група, четвърта категория и за ОП 4 – четвърта група група, втора категория.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява  с посочване в „Декларация за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5, на стойностите, датите и получателите на изпълнените сходни услуги, както и групата и категорията на обекта на който са изпълнени сходните услуги /дейности/.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларацията за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в образец № 5, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

	

	

	Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):

	[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

	увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

	увреждания или на хора в неравностойно положение

	 

	[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

	защитени работни места

	

	Критерий за възлагане:

	[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

	      [] Цена и качествени показатели

	      [] Разходи и качествени показатели 

	[] Ниво на разходите

	[х] Най-ниска цена 

	Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

	Име:                                                                     Тежест: 

	Име:                                                                     Тежест: 

	Срок за получаване на офертите:

	Дата: 02.05.2019 г.                      Час: 17:00 часа

	 

	Срок на валидност на офертите:

	Дата: 31.07.2019 г.                      Час: 17:00 часа

	 

	Дата и час на отваряне на офертите:

	Дата: 03.05.2019 г.                      Час: 08:30 часа

	 

	Място на отваряне на офертите: Залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1

	 

	

	Информация относно средства от Европейския съюз:

	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

	европейските фондове и програми:  [x] Да [] Не        

	Забележка: Единствено финансовите средства по обособена позиция № 1 са осигурени във връзка с  изпълнявания от община Крумовград проект:  BG16RFOP001-2.002-0009 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“

	 

	

	Друга информация: 

	I. В офертата си всеки участник следва да представи:

1. Административни сведения за участника – образец № 1;
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – образец № 1а;

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец № 2;

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – образец № 3;

5. Декларация за липса на специфични национални основания - - образец № 4;

6. Декларация за съответствие с критериите за подбор – образец № 5;

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – образец № 6;

8. Декларация от подизпълнител – образец № 7 /само когато е приложима/;

9. Предложение за изпълнение на поръчката – образец № 8 поотделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта;
10. Ценово предложение – образец № 9 поотделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта.
II. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: град Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 16 /деловодство/.
 Върху опаковката участникът посочва: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

3. наименованието на обществената поръчка и обособената позиция, за която се подава. 



	

	

	Дата на настоящата обява

	Дата: 17.04.2019 г.

	Възложител

	Трите имена: (Подпис и печат) Себихан Керим Мехмед

	Длъжност: Кмет на Община Крумовград


Приложение № 1 към обява за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на следните обекти:

· ОП № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““;

· ОП № 2: „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“;

· ОП № 3: „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“;

· ОП № 4: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Предмет на поръчката.
Община Крумовград ще проведе възлагане съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти с обява за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на следните обекти:

· ОП № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““;

· ОП № 2: „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“;

· ОП № 3: „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“;

· ОП № 4: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за обществената поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

2. Обособени позиции: настоящата обществена поръчка е разделена на четири обособени позиции.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката.
Мястото за изпълнение на поръчката е община Крумовград.

Срокът за изпълнение на поръчката по всяка една обособена позиция е през цялото време на извършване на строително-монтажните работи на обектите. Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществената поръчка и е до въвеждане на обекта в експлоатация. Уведомителното писмо за стартиране на дейностите по договора следва да е придружено с инвестиционен проект, който е съгласуван от специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, както и от необходимите документи за извършване на услугите, които Възложителят е длъжен да осигури.
Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2a) до издаване на документ за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж.
Изпълнителят се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката, в срок не повече от ………… календарни дни (в зависимост от предложението на участника) след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо), като съдейства за въвеждане на строежа в експлоатация.
Отговорността на Изпълнителя по настоящия договор за извършения строителен надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

ВАЖНО! Предлаганите от участниците срокове за отделните действия по изготвяне на окончателен доклад не трябва да превишават 30 (тридесет) календарни дни. Участници предложили по-дълъг срок от указания ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.
4. Стойност на поръчката.

Цената се определя в лева, без ДДС. Предложената цена включва необходимите разходи за осъществяване на възложеното, ведно с разходи за материали, консумативи, транспорт, труд, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат при или по повод на осъществяване на обществената поръчка.


Общата максимална прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 32 850 лева без ДДС, а по обособени позиции е както следва:

· ОП 1 – 20 000 лв. без ДДС;

· ОП 2 – 3 266.67 лв. без ДДС;

· ОП 3 – 1 250 лв. без ДДС;

· ОП 4 – 8 333.33 лв. без ДДС.

Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника.


Ценовите предложения на участниците не могат да надхвърлят горепосочените максимални стойности на поръчката.
Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката, както общо, така и по отделни обособени позиции ще бъдат отстранени поради несъответствие с това предварително обявено условие.

5. Изисквания към участниците.
5.1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява услугите предмет на настояща обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено..

5.2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.



5.3. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по:

-  чл. 107, т. 4 от ЗОП, а именно наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в настоящата обществена поръчка /изискването не се прилага за подизпълнители и трети лица/;

- чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

 -  чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
6. Дейности, предмет на поръчката: 
В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следните обекти: 

· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““;

· „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“;

· „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“;

·  „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“..


Строителният надзор се упражнява съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба. 

Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежа.
При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР, като в тези случаи задължително се съблюдават ограниченията и условията, регламентирани в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ: 
За ОП № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““:
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.   Описание на сградата


Училището представлява П-образна масивна сграда, състояща се от три секции, съответно корпус „А“, корпус „Б“ и корпус „В“. Корпус ‚А“ е с три надземни етажа и надземен сутеренен етаж, корпус „Б“ е с четири надземни етажа и един надземен сутеренен етаж. Корпус „В“, в югозападния си край е с два надземни етажа, а в североизточния край е с четири надземни етажа, корпусът разполага с един надземен сутеренен етаж. 

Покрив:

Покривът е плосък „студен“ тип, с вентилируемо подпокривно пространство. 


Отводняването на покрива е външно с барбакани, минаващи през борда на сградата, казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина, минаващи по част от външните ограждащи стени и заустени в сградната канализация.


Около цялата сграда на последен етаж е изпълнена стоманобетонна козирка с ширина 60 см.

Фасади:


Фасадните стени са изградени от тухлена зидария, отвън - с вароциментова мазилка и финишно покритие от боя, а отвътре - шпакловка / мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението. Цокълът на сградата е изпълнен с мита бучарда.


Част от стените са с топлоизолация и минерална мазилка, съответно в тази зона са в добро състояние. Друга част от стените са със стара, подкожушена или опадала мазилка, наблюдават се и следи от течове.

Дограми:


Фасадната дограма на сградата е частично подменена с PVC или алуминиева дограма със стъклопакет, а останалата част е дървена двукатна, дървена плътна или от метални профили с единично остъкление. 


Вътрешната дограма е стара дървена – плътни дървени врати, портални дървени и алуминиеви врати, противопожарни врати.

Парапети: 


Парапети по вътрешното междуетажно стълбище са метални, завършващи с дървена ръкохватка. Те са в добро общо състояние, но имат нужда на места от възстановяване на боята.


Парапети по външни стълбища са метални, завършващи с метална ръкохватка. Те са здрави, намиращи се в добро общо състояние. Боята върху парапетите се намира в незадоволително състояние и се нуждае от възстановяване.

Вътрешни стени и тавани:


Вътрешните стени са от тухлена зидария, двустранно измазани с мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението.

Подове:


Подовата настилка във фоайета, стълбища, коридори, санитарни помещения – монолитна мозайка; в санитарни възли, кухня и басейн – теракот и гранитогрес; в някои кабинети – ламиниран паркет и паркет от естествено дърво; в учебните кабинети – балатум; в котелно, складови помещения и сутерен – циментова замазка; във физкултурен салон – дървено дюшеме.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектното решение третира: 

2.1. Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност

2.2. Привеждане в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, включително и за хора с увреждания.

Предвидени мерки за безопасност при пожар:

2.3. Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ
За ОП № 2 „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“:
За обекта е предвидено да се изградят:
1. Ревизионни шахти 
	Предвиждат се в началото на всеки канален клон, при всяка вертикална и хоризонтална чупка, при включване на клонове, при промяна на профила на канала и при дълги участъци на задължителните разстояния.

2. Улични дъждоприемни шахти 
Уличните оттоци служат да приемат и отведат до уличните канали атмосферните води, паднали върху покриви, дворове, улици и др. и непопити от почвата. Обикновено те се предвиждат на уличните кръстовища и в настоящия проект – през около 50 м в правите участъци. Уличните дъждоприемни шахти се изпълняват от бетонови тръби ф400. Връзката на шахтите с уличната канализация става с тръби РР за канализация DN200.

3. Сградни канализационни отклонения 
Сградните отклонения се изпълняват от тръби PP DN200. В настоящия проект е предвидено да се изпълнят сградните отклонения до регулацията на парцелите. Дворните и площадковите канализации вътре в парцелите /зад регулационната линия/ не са предмет на настоящия проект.

4. Тръбна мрежа 
Съгласно Наредба № 8/28.07.1999 год за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места, изисквания за минималните отстояния между подземните комуникации в хоризонтално и във вертикално отношение.
	


За ОП № 3 „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“:

Мостът – паметник на културата е изграден от каменна зидария, с полукръгли сводове, стъпващи върху дебели стълбове. Каменните блокове използвани за сводовете и стълбовете са със запазена якост. 

Проектът предвижда поставянето на метален парапет с дървена ръкохватка следващ извивката на „гърбав“ каменен мост, представляващ недвижима културна ценност, обявен с писмо №630 от 24.02.1982 г на Министерство на Културата като обект: „Мост на Егрешка река /долната махала/“. 

Идеята на проекта е да се обезопаси мостовото съоръжение, по което минават десетки хора на ден, както и домашни животни и рядко малка селскостопанска техника. 

Стоманената конструкция на парапета се предвижда да е ефирна стъпила на напречно поставени и анкерирани с химически анкери към връхната конструкция на моста  кутиеобразни профили. Химическите анкери да0 са подходящи за използване във външни условия на работа и анкерна шпилка с необходимите качества. Анкерирането на конструкцията трябва да се извърши избирателно като се избират по едри каменни блокове за да се избегне разтрошаване на блоковете в процеса на разпробиване.

След монтиране на парапета, съществуващата конструкция на моста няма да се претовари, тъй като парапета е с относително малко тегло, и моста ще продължи да изпълнява функцията си и да отговаря на нормативните изисквания за носимоспособност и дълготрайност.

За ОП № 4 „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“:


За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.

Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: II-та категория
Предмет на проекта по обособена позиция № 1 са реконструкция на съществуващите водопроводи по улици: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

Град Крумовград има изградена водопроводна мрежа, която обхваща 100% от населението. Водоснабдяването на града и околните села, се осъществява от три броя шахтови кладенци, които се намират на десния бряг на реката. Там е изградена помпена станция, чрез която водата се тласка в напорен водоем с обем 1000 m³ и от него през водоем V = 500  m³, се подава към водопроводната мрежа. 

Почти 100% - 13283 m от водопроводната мрежа на гр. Крумовград е изпълнена от етернитови тръби – 9405 м., като разпределителните водостепенни клонове са с диаметър ф60 – 5224 м., стоманени тръби 2421 м. Има няколко клона, реконструирани тръби PEHD (около 1457 m). Средната консумация на вода, по данни на експлоатиращото предприятие е 65.3 л/ж.д. Не се наблюдава недостиг на питейна вода. С настоящия проект се намаляват значително загубите на вода във водопроводната мрежа и се дава възможност за благоустрояване на прилежащите улици.

Трасето на новопроектираната водопроводна мрежа следва това на съществуващата и обхваща всички улици на града. Основното захранване на водопроводната мрежа е от HP V = 500  m³,  който се намира на 60 m североизточно от града. Само няколко квартала в най – източната и най – висока част на града /висока зона/ предвиждаме да се захранят от HP V = 1000 m³, който се намира на 500 м от гр. Крумовград. 

Предвидено е да се подменят всички етернитови и стоманени тръбопроводи. Водопроводните клонове, изпълнени от тръби PEHD се запазват, но където те са с диаметър DN < 90, предвиждаме да се прекара магистрален водопровод с необходимия диаметър, като сградните отклонения ще останат свързани със съществуващия водопровод от PEHD тръби.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежите следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.


За обектите по ОП № 1, 2, 3 и 4 има изработени инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, които са част от инвестиционните проекти.


Обектите съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи по обособени  позиции са:

ОП 1 - първа група, втора категория;

ОП 2 – четвърта група, четвърта категория;

ОП 3 - първа група, четвърта категория;

ОП 4 – четвърта група група, втора категория.

7. Описание на дейностите включени в предмета на всяка обособена позиция от настоящата обществена поръчка:
Предвидени за изпълнение са следните дейности за обекта/обектите: 

1. За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:

· отговорност за законосъобразно започване на строежа;

· отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

·  отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  

· отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

· отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;

· отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

· отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните работи;

· отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

· обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

1. Освен това, изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

2. Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

3. Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

4. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

5. Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.

6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

7. Да изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт” относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с актуализиран технически паспорт на обекта.

8. Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

9. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

10. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

11. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.

12. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

12. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на Възложителя, респективно изпълнителя на СМР.

13. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

· Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;

· Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка. 

При изпълнението на строежите трябва да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

•
носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
•
безопасност в случай на пожар;

•
хигиена, здраве и околна среда;

•
достъпност и безопасност при експлоатация;

•
защита от шум;

•
енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

•
устойчиво използване на природните ресурси.

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.
Приложение № 2 към обява за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на следните обекти:

· ОП № 1: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски““;

· ОП № 2: „Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта гр. Крумовград“;

· ОП № 3: „Изграждане на парапет на Римски мост с.Егрек Крумовград“;

ОП № 4: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“.

Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на офертите. Сключване на договор.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в обществената поръчка, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката, които са съобразени със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи положения:
1.1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява услугите предмет на настояща обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено..
Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, участникът следа да приложи към офертата си копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.


1.2. Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай че, някое от посочените от участника трети лица не отговаря на съответните критерии за подбор, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществената пъоръчка, Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него лице. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор за всяко от третите лица следва да се представи отделени декларации, с които третото лице декларира липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. 

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка се представят за всяко от третите лица, включени в офертата на участника.

1.3. В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществената поръчка.

Когато участникът ще използва подизпълнител, за всеки от посочените с офертата подизпълнители следва да представи еЕЕДОП за доказване съответствието с критериите, в зависимост от вида и дела на участието си и липсата на основанията за отстраняване. В него се предоставя съответната информация, изискана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която е установен, са длъжни да предоставят информация.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите посочени в офертата. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повче от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на случаите по чл. 66, ал. 6 от ЗОП.

След сключване на договора за обществена поръчка и най-късно преди започването на изпълнението му, изпълнителя уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата, като следва да го уведомява за всяка промяна в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка се представят за всеки от подизпълнителите, включени в офертата на участника.

1.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Преди сключване на договора, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

          1.5. Всички оферти се представят на български език.
     
Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. 

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
     Документацията за обществената поръчка е публикувана на интернет страницата на Община Крумовград https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1067-17-04-2019.html в раздел „Профил на купувача“. 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на обществената поръчка.
2. Условия, на които трябва да отговарят участниците:
2.1. Изисквания за личното състояние: За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.



Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по:

-  чл. 107, т. 4 от ЗОП, а именно наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в настоящата обществена поръчка /изискването не се прилага за подизпълнители и трети лица/;

- чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

 -  чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Удостоверяване:



При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на декларации по образец на възложителя с № 2, 3 и 4.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларациите за липса на основания за отстраняване – образец № 2, 3 и 4.

Доказване:

При сключване на договора на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителят изисква документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор:

2.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно     § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата - валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява  с посочване в „Декларация за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5,  орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ или декларация за наличието на такава регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. 

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларацията за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5.

Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи валидно към датата на сключване на договора копие на Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, респ. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

2.2.2 Икономическо и финансово състояние: 

В зависимост от обособената позиция, за която участват участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие  следва да съответства на чл. 5, ал. 4 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО. Обектите, предмет на обществената поръчка са както следва:

ОП 1 - първа група, втора категория;

ОП 2 – четвърта група, четвърта категория;

ОП 3 - първа група, четвърта категория;

ОП 4 – четвърта група група, втора категория.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява  с посочване в „Декларация за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5, данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност, сума на застрахователната дейност и период на валидност. 
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларацията за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в образец № 5, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.

Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

2.2.3. Технически и професионални способности: 

В зависимост от обособената позиция, за която участва участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, същият следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга /дейност/, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Забележка: За „услуги /дейности/, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира консултантски услуги по упражняване на строителен  надзор при изпълнение на строителство минимум като следва: за ОП 1 - първа група, втора категория; за ОП 2 – четвърта група, четвърта категория; за ОП 3 - първа група, четвърта категория и за ОП 4 – четвърта група група, втора категория.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява  с посочване в „Декларация за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5, на стойностите, датите и получателите на изпълнените сходни услуги, както и групата и категорията на обекта на който са изпълнени сходните услуги /дейности/.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да поиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в декларацията за съответствието с критериите за подбор“ – образец № 5.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в образец № 5, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ,ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

3. Изисквания при подготовка на офертата:
3.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията и изискванията на Възложителя, може да доведе до неразглеждане на офертата му. 

3.2. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. 

3.3. Видът, качеството и характеристиките на дейностите, предмет на поръчката, трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда и условията за изпълнение на поръчката. 

3.4. Всеки участник може да представи само една оферта. 

3.5. Офертата трябва да включва пълния обем за видовете дейности по предмета на поръчката. Непълни оферти не се разглеждат. 
3.6. Варианти не се допускат. 

3.7. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника. 

3.8. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала” – подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника. 
3.9. Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника. 
3.10. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците. 
3.11. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът.

3.12. Срокът на валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявата.
3.13. С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

4. Изисквания и указания към съдържанието на офертата


В офертата си всеки участник следва да представи:

1. Административни сведения за участника – образец № 1;
2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – образец № 1а;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец № 2;

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – образец № 3;

5. Декларация за липса на специфични национални основания - - образец № 4;

6. Декларация за съответствие с критериите за подбор – образец № 5;

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – образец № 6;

8. Декларация от подизпълнител – образец № 7 /само когато е приложима/;

9. Предложение за изпълнение на поръчката – образец № 8 поотделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта;
10. Ценово предложение – образец № 9 поотделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта.

Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение или промяната им води до отстраняване на участника от обществената поръчка.
Указания за подготовка на образците на документите:

· Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. 

· Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се представят за участие следва да бъдат в превод на български език. 

· Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала” и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

· Представените образци в документацията за възлагане на обществената поръчка са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от настоящата обществена поръчка, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка.

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: град Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 16 /деловодство/.

 Върху опаковката участникът посочва: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

3. наименованието на обществената поръчка и обособената позиция, за която се подава
Указания за попълването на приложенията/образците:
1. Административни сведения за участника – образец № 1

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.


2. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – образец № 1а

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.


3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец № 2
Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – образец № 3

Декларация се подписва само от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.
5. Декларация за липса на специфични национални основания - - образец № 4
Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.
6. Декларация за съответствие с критериите за подбор – образец № 5
Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.
7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – образец № 6
Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.


8.
Декларация от подизпълнител – образец № 7 /само когато е приложима/
9.
Предложение за изпълнение на поръчката – образец № 8 поотделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта
Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.


10.
Ценово предложение – образец № 9 поотделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта.
Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

В ценовото предложение всеки участник посочва общата цена за изпълнение на поръчката без ДДС и с ДДС за съответната обособена позиция. 


Ценовите предложения на участниците не могат да надхвърлят максималните стойности на поръчката.

Оферти, надхвърлящи максимална стойност на поръчката, както общо, така и по отделни обособени позиции ще бъдат отстранени поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация. 

5. Критерий за възлагане.

Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка  за всяка обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“.


На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.


Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база критерий за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. 
7. Гаранции. Условия и размер.
7.1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС за обществена поръчка. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
7.2. По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Крумовград: Банка: „ДСК“ ЕАД, клон Крумовград, BIC код – STSABGSF, IBAN - BG79STSA93003303687912, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да е с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,  изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
8. Отваряне и разглеждане на офертите.
8.1. Отварянето на офертите е публично. 

8.2. Датата и часът на отварянето на офертите са посочени в обявата. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва: 

– лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя); 
8.3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя след получаване на офертите съгласно критерия за избор на изпълнител „Най-ниска цена”. Възложителят със заповед определя състав на Комисия от нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
9. Отстраняване на участници.

Отстранява се участник:

а) Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор,
б) който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя.
10. Сключване на договор 
10.1. С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 

При сключване на договора участникът е длъжен да представи: 

· документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието му с поставените в обществената поръчка критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;
· гаранция за изпълнение.
Възложителят по служебен път преди сключването на договора ще се снабди с валидни документи, издадени от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3, т. 6 от ЗОП  за участника определен за изпълнител, както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
Съгласно чл. 70 от ППЗОП  Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже сключването на договора Възложителят може да сключи със следващия класиран участник. 

За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини.
Възложителят може да изменя договора за обществената поръчка при условията на чл. 116 от ЗОП.
11. Други условия:

Допълнителна информация, свързана с участие в обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:


1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:


Национална агенция по приходите:



-  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

-   интернет адрес: http://www.nap.bg/



2. Относно задълженията, опазване на околната среда:



Министерство на околната среда и водите:




-  Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;




-   София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,Телефон: 02/ 940 6331;




-    Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/



3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:



Министерство на труда и социалната политика:

-   Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg
-   София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Инвестиционни проекти и Технически спецификации;

3. Указания към участниците за подготовка на офертата;

4. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

5. Образци за участие в обществената поръчка.
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