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1. Обща информация

Община Крумовград ще проведе открита процедура по опростени правила съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград”.
Поръчката включва следните обособени позиции: 
№ 1 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа  и ремонт на пътни настилки в микрорайон Токачка”;

№ 2 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа в микрорайон Голяма Чинка”;

№ 3 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт  пътни съоръжения в микрорайон Поточница”;

№ 4 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт  пътна настилка в микрорайон Гулийка”;

№ 5 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и изграждане на съоръжения на ОПМ в микрорайон Голямо Каменяне”; 

№ 6 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа  и ремонт на пътна настилка в микрорайон Аврен”;

№ 7 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа в микрорайон приградски” и
№ 8 „Ремонт на пътна настилка ,асфалтови кърпежи и рехабилитация на улици в микрорайон гр. Крумовград”.
За обектите по всяка обособена позиция поотделно има изготвени и приложени към настоящата документация за участие количествени сметки. 

2. Кратко описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка. 

2.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 1 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки. 

2.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 2 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки.
2.3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 3 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки, направа на отводнителенн канал на улица, монтиране на бетонови тръби ф 1000  и ремонт и почистване на отводнителен канал. 

2.4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 4 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки. 

2.5. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 5 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки, аварийно възстановяване на водосток на път и направа на изкуствени неравности на път. 

2.6. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 6 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки. 

2.7. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 7 е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки. 

2.8. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

Във връзка с изпълнението на  строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 8 е предвидено да се извършват СМР за ремонт и рехалибитация на съществуващите пътни настилки и асфалтови кърпежи. 

Забележка: В случай, че подобектът „Рехабилитация на улица Кирил и Методий” от обособена позиция № 8, получи финансиране от друг източник, същият няма дъ бъде възложен на определеният за изпълнител участник. 
Пълно и подробно описание и предвидени количества на отделните видове строително-монтажни работи за всяка една обособена позиция е посочено в количествената сметка и техническата спецификация от настоящата документация.
3. Начин на финансиране:

Финансовото обезпечение за обособените позиции на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране с целева субсидия за капиталови разходи от  републиканския бюджет, собствени бюджетни средства и средства от фонд „Солидарност”.
4. Максимална стойност на поръчката

Максималната стойност на обществената поръчката е 951 548 лв. без ДДС
4.1. Максимална стойност на ОП № 1 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа  и ремонт на пътни настилка в микрорайон Токачка” е – 108 526 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:
	Ремонт на пътна настилка на улица с.Токачка
	30 160 лв. без ДДС

	Ремонт на пътна настилка на път за м.Латинка с.Пашинци
	8 686 лв. без ДДС

	Ремонт на пътна настилка на път за м.Бръчковци с.Пашинци
	8 686 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2246 Гривка
	843 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3259 Гривка-Зиморница
	52 451 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 1213 Пашинци-Бук-Лъжичник
	5 607 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път за м.Бубарци Лещарка
	2 094 лв. без ДДС


4.2. Максимална стойност на ОП № 2 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа в микрорайон Голяма Чинка” е – 28 470 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 1211Кандилка-Г.Чинка-Рибино
	24 004 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2246 Пловка-Самовила
	2 491 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3248 Папуняк-Храстово
	1 975 лв. без ДДС


4.3. Максимална стойност на ОП № 3 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт  пътни съоръжения в микрорайон Поточница” е – 39 464 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2235 Поточарка-Ст.Чал
	16 146 лв. без ДДС

	Направа на отводнителен канал на улица в м.Осица с.Поточарка
	9 154 лв. без ДДС

	Монтиране на бет.тръби ф1000 на път с.Странджево
	1 250 лв. без ДДС

	Ремонт и почистване на отводнителен канал на улица в с.Бряговец
	5 263 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3239 Поточница-Морянци
	3 973 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3236 Красино
	3 678 лв. без ДДС


4.4. Максимална стойност на ОП № 4 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и ремонт  пътна настилка в микрорайон Гулийка” е – 118 448 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

	Ремонт на пътна настилка на улица с.Сливарка
	8 686 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2232 Сливарка
	3 252 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3223 Багрилци-Чернооки
	13 665 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3223/ІІ-59-Крумовград/Доборско
	11 203 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3222 Гулийка
	9 305 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2231 Рогач
	6 945 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3233 Перуника
	1 397 лв. без ДДС

	Ремонт на пътна настилка на път за Тончова махала
	63 996 лв. без ДДС


4.5. Максимална стойност на ОП № 5 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа и изграждане на съоръжения на ОПМ в микрорайон Голямо Каменяне” е – 132 891 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:
	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2216 Гулия
	74 449 лв. без ДДС

	Аварийно възстановяване на водосток на път за с.Дъждовник
	50 918 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2230 Г.Каменяне-М.Каменяне
	4 398 лв. без ДДС

	Направа на изкуствени неравности, ограничаващи скороста за движение на МПС 3 бр
	3 125 лв. без ДДС


4.6. Максимална стойност на ОП № 6 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа  и ремонт на пътна настилка в микрорайон Аврен” е – 135 879 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3256 М.Девесил
	6 154 лв. без ДДС

	Ремонт на пътна настилка на път за м.Попина с.М.Девесил
	82 635 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2218 Г.Юруци
	12 124 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2219 Черничево
	1 615 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3253/ІІІ-5906 Г.Каменяне-Черничево/-Аврен
	12 312 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 1220 Аврен-Девесилово-Егрек
	13 482 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3221 Девесилица
	7 558 лв. без ДДС


4.7. Максимална стойност на ОП № 7 „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа в микрорайон приградски” е – 7 143 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 2225 Луличка
	1 549 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 1215 Г.Кула-Д.Кула
	4 014 лв. без ДДС

	Асфалтиране на участъци от път KRZ 3249 Лисичарка
	1 579 лв. без ДДС


4.8. Максимална стойност на ОП № 8 „Ремонт на пътна настилка ,асфалтови кърпежи и рехабилитация на улици в микрорайон гр. Крумовград” е – 380 727 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

	Ремонт на пътна настилка на ул."Изгрев" гр.Крумовград
	17 198 лв. без ДДС

	Рехабилитация на улици гр.Крумовград-Единство, Д.Маджаров, И.Вазов, Опълченска и Кирил и Методий
	323 358 лв. без ДДС

	Асфалтови кърпежи на улици гр.Крумовград
	40 171 лв. без ДДС


Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката, както общо, така и по отделни обособени позиции и отделни обекти от обособените позиции ще бъдат отстранени поради несъответствие с това предварително обявено условие. 

5. Начин на плащане:
Начинът на плащане по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 е идентичен.
По цитираните по-горе обособени позиции плащанията  се извършват по банков път, съгласно офертата на класирания на първо място участник и условията на договора, сключен с него. Възложителят ще заплаща възнаграждението за извършените СМР по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, срещу издаден счетоводен документ. 

РАЗДЕЛ IV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – участъци от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград както следва:
- за обособена позиция № 1 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон Токача, в землищата на с. Пашинци, с. Токачка, с. Гривка и  с. Лещарка;

- за обособена позиция № 2 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон Голяма Чинка, в землищата на с. Кандилка, с. Голяма Чинка, с. Рибино, с. Самовила и с. Храстово;

- за обособена позиция № 3 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон Поточница, в землищата на с. Студен кладенец,с. Бряговец,  с. Поточница, с. Поточарка, с. Стари чал, с. Морянци и с. Красино;

- за обособена позиция № 4 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон Гулийка, в землищата на с. Сливарка, с. Багрилци, с. Чернооки, с. Гулийка, с. Доборско, с. Полковник Желязово, с. Рогач и с. Перуника;

- за обособена позиция № 5 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон Голямо Каменяне, в землищата на с. Дъждовник, с. Голямо Каменяне, с. Малко Каменяне и с. Гулия;

- за обособена позиция № 6 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон Аврен, в землищата на с. Малък Девесил, с. Горни Юруци, с. Черничево, с. Аврен, с. Девесилово, с. Егрек и с. Девесилица;

- за обособена позиция № 7 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон приградски, в землищата на с. Луличка, с. Горна Кула, с. Долна Кула и с. Полковник Желязово;

- за обособена позиция № 8 - участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград от микрорайон гр. Крумовград, в землището на гр. Крумовград;

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка.
2.1. Краен срок за изпълнение на поръчката по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 е 30.11.2016 година;

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
I. Общи положения 


1. Строително – монтажни работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията нормативната уредба на Р. България.

2. Предвидено е отстраняването на разрушения и деформации по пътищата на улиците чрез извършване на изкопни работи, полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, обработка на пукнатини в асфалтови настилки и монтаж на бетонови бордюри, повдигане на РШ, направа на водосток, ремонт на други пътни принадлежности и отводнителни съоръжения, извозване на строителни отпадъци, временна организация на движението при изпълнение на СМР.

3. Всички строителни отпадъци и излишни земни маси се извозват от изпълнителя и за негова сметка на депо за неопасни отпадъци посочено от длъжностно лице при Община Крумовград. Материалите, които са годни за втора употреба, трябва да бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани на указано депо от длъжностно лице при Община Крумовград.

4.  СМР се извършват без цялостно спиране на движението, при работа на половин ширина. Временната организация на движението при организация на движението при изпълнението им се изпълняна от и за сметка на изпълнителя в съответствие на действащине нормативи – НАРЕДБА №3 от 16.08.2010г. за временна организация и безопастността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Закон за движение по пътищата и др. Изпълнителя трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя.

5. При изпълнение на поръчката задалжително следва да се спазват всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката, включително и по отношение на рецептите и технологията на приготвяне на асфалтовите и бетоновите смеси.

6. За доказване качеството на материалите и смесите от изпълнителя ще се изисква да представя всички нормативно определени документи за съответствие, сертификати, лабораторни протоколи, рецепти за произведените смеси и др. Всички влагани материали трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

7. При изпълнение на поръчката се спазват следните изисквания:

7.1 Мрежовидни пукнатини, дупките и неравностите се изрязват на правилни форми, ръчно или механизирано, и се запълват с асфалтова смес ръчно или машинно.  Преасфалтиране и асфалтиране на цели участъци по указание на възложителя се извършват по действащите технически норми.

7.2 Всички обработки се извършват след задължително почистване на основата ръчно, с механизирана четка или сгъстен въздух в зависимост от големината на компроментираната площ.

8. Материалите за изпълнение на поръчката трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. За превоз на асфалтови смеси каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транпортните средства използвани за превозване на фракциите и асфалтова смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. Бетоновите смеси се превозват със специализирани за тази цел превозни средства, които също трябва да бъдат почистени от прах, застинала бетонова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферно влияние по време на транспортиране и престоя преди разтоварване, с покриване. За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване на смесите, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен.

9. Производство и полагане на бетонова и асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 10ºС, по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Износващи асфалтобетонови пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35 ºС.

10. За избягване на трудови злополуки преди започване на СМР всички работници, машинисти и водачи на автомобили трябва да преминат през задължителен предварителен инструктаж. Всички работници и специалисти да бъдат снабдени с лични предпазни средства и сигнално работно облекло.

11. Преди започване на работа да се извършва преглед и обезопасяване на всички машини и автомобили, участващи в СМР.

12.  Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата и улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътища, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани  по тези пътища и улици, отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кали други отпадъци по негова вина, вклучително и измиването му с вода.

13. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопастни и здравословни условия на труд, противопожарна и аварийна безопастност и безопастност на движение по време на изпълнение на поръчката.

14. Цялата отговорност за запознаване с пътищата, пътните участъци и улиците, включени в предмета на поръчката, е на участника. Същият не може да предявява каквито и да е било претенции, основаващи се на непознаването им, както при провеждане на процедурата, така и след сключване на договор с определения за изпълнител участник. 

15. Отговорността и рискът за опазване на материалите и изпълнените работи преди предаването им на възложителя от атмосферни влияния, кражби и посегателства е изцяло на Изпълнителя.

16.  Нормативна уредба:

16.1 Навсякъде в документацията, където по изключение са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се подразбират и еквивалентни, като са задължителни само съответните технически характеристики.  Могат да се оферират всички други еквивалентни, т. е. отговарящи на същите технически параметри.

16.2 Навсякъде в документацията, където са посочени български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, се прилагат и/или съответно еквивалентни.

16.3 Същото се отнася за български стандарти, технически одобрения или спецификациии, отнасящи се до изпълнение на строителството, както и до използваните материали, когато няма стандарти по предходната точка.

16.4 За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

16.5. При изпълнение, документиране и приемане на СМР се спазват всички изисквания на българската нормативна уредба.


Задължително се спазват:

· Закон за устройство на територията и Наредбите към него;

· Закон за камарата на строителите;

· Закон за опазване на околната среда и подзаконовата нормативна уредба;

· Закон за управление на отпадъците;

· Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 2004 за минимални изисквания за здравословни и безопастни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи;

· Закон за движение по пътищата и подзаконовите нормативи;

· Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.;

· Наредба №3 от 16.08.2010г. за временна организация и безопастността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

· Наредба №Iз – 1971 от 29.10.2009 г.  за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

· Наредба №2 за противопожарните строително – технически норми;

И всички други действащи нормативи, касаещи предмета на поръчката.

За всички нормативни документи се прилагат всички действащи към момента на изпълнение на поръчката изименения и допълнения.

16.6 Всички документи, касаещи строителната дейност, се изготвят и представят на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи качеството и техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се представят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг различен от българския език. Изпълнителят носи отговорност за верността на превода. При констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

16.7 Посочените технически характеристики по никакъв начин не ограничават или отменят отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи.

16.8 За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на нормативната уредба.
ІI.  Бетонни работи

Бетонови работи за изграждане на основи, конструкции на сгради и съоръжения: колони, греди, стени /шайби/, плочи, бетони за настилки и подложни бетони.

Производството и прилагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718. Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на следните стандарти:
1. Добавъчни материали
БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт.

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка.

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване.

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества.

БДС 14069-84
   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.



2.  Свързващи вещества                                                                      


За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните хидравлични  свързващи вещества: 

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент. 

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив.

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен.

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества.

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:
Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът се полага в рамките на 90 минути след производството му.

Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат и да съответства на предписанията в проекта. В случай на липса на сертификат, трябва да се приложат документи от оторизирана лаборатория, които доказват качествата на бетона и съответствието му с проектните предписания. В този случай Изпълнителят трябва да представи името на лабораторията на Строителния надзор във възможно най-кратки срокове, но задължително преди съставянето на пробните смеси или бетона за работа.

 
Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти:
БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване.

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване.

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта.

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.

3. Изпълнение на бетонни работи

Влаганият в строителството бетон трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206-1 чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

      Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража. Бетонът не трябва да се полага от височина по-голяма от 1,50 м.
· Почиства се кофражът и армировката.
· Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.
· Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

· Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.       
· Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.
· Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.
Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в ъглите на кофража и във фугите. Да се осигури сливането с предишните партиди, но да не се повредят съседни участъци от частично втвърден бетон. Да се използват механични вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон.

     Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите.

· Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.
     При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, бетонови работи могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания. Изпълнителят е длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия /засъхване, поява на пукнатини и др. /.

      Изливането на бетона няма да бъде позволено, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5°С) или когато това бъде забранено, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5°С, а минималната дневна температура - под 0°С. Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.
· По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да влязат в досег с бетона трябва да бъдат чисти.
· Бетонът да отлежава във влажна среда.
· Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.
Полагането на бетон в студено време се извършва при спазване на изискванията за бетониране при зимни условия. 

Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона и при необходимост се покриват повърхностите веднага след уплътняването;  Поддържане на температурата на повърхността над 5 °С по време на изискуемия период, но не по-малко от 4 дни; Да се избягва висока температура и рязка смяна в температурата през първите 24 часа след изливането, специално в горещо време; Да се избягват бързите промени в температурата през първите 7 дни след изливането.

Бетонът се защитава и предпазва от повреди, включително: от дъжд, нащърбяване и други физически наранявания; за повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции - от прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване; от температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации; в студено време- от задържане на вода в отделни вдлъбнатини и др.под. и разширението им при замръзване.

4.   Контрол при изпълнението


Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:
>
Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение.
>
Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.
>
Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване.
· Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.

· Грижите за бетона след неговото полагане.
· Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.
      Възложителят трябва да бъде уведомяван преди изливането на всеки бетон с цел той да инспектира и приеме подготовката за бетониране, включително подготовката на излетия преди това бетон, армировката, изравняването и стегнатостта на кофража. Не трябва да се прави изливане без предварителното одобрение на Възложителя. 

5.   Приемане

При приемането на съоръжението се представят:
· Дневникът за извършване на бетонните работи.
· Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона.
· Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките.
· Актовете за  междинно  приемане  на отделните  части  от строежа,  които  са засипани или скрити (замазани).
· Всички актове за  изпълнение  и  приемане на други  работи  съобразно специални технически условия.
      При   приемането   на   завършените   монолитни   бетонни   или   стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:
· Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.
· Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.
· Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите отвори, канали и други.
· Точността на бетонираните свързващи части.
· Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.
· Разположението на съоръжението в план и по височина.
ІІ.  Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени конструкции.

Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона.

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.



За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното.



Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС 427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС 17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС 384-76  - Шперплат.

БДС EN 12390 Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.
БДС EN 12812:2008 Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, ремонтирането и почистването на кофража да става по възможност извън строежа, но в границите на строителната площадка. Площадките за кофраж да се отводнят добре. При силен вятър да не се извършва декофриране.

             Допустими отклонения при изпълнението на кофражи:
• Отместване на осите на кофража от проектните: +/-10 мм;

• Отклонения във вътрешните размери на кофража: 5 мм.

Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при спазване на следните условия: декофрирането на стените да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 2,5 МРа; декофрирането на покривната плоча да се извърши при достигане на якост на натиск на бетона 14 МРа.

Задължително е използването на обезопасителни скелета, стълби и безопасни колани.
ІІІ. Армировъчни работи

Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат доставени от фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството и изработката на арматурна стомана. 

1.  Материали

Спазват се следните стандарти :

БДС  4758-84  - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5267-74  - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5085-77  - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

· за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

· За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

2. Изпълнение на армировъчните работи

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допускат механични повреди - армировката не трябва се третира грубо, да се пуска от високо, или да се удря и да се подлага на шоково натоварване.

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по ниска от 5°С без позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по-висока от 100°С. Не се допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява удари и механична повреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5мм. Бетоновото покритие на армировката на дънната плоча е 5см за долната армировка и 3см за горната армировка.

Разтоварването от превозните средства да се извършва от инструктиран и обучен арматурист, а складирането да изключва възможност от срутване. Забранено е връзването на кабели за армировката и стъпването върху нея. Придвижването на работниците да става по специално разположени пътеки от дървен материал. При работа задължително да се използват ръкавици и каски.

Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77.

3.  Приемане на армировката

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат прикрепени :

· Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги лабораторни анализи.

· Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.

· Протоколите от изпитване на заварените съединения, изпълнени при монтажа.

· Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, издадено от специализирана комисия.

· Списък на документите за разрешаване на измененията, направени в работните проекти.

· Протоколите за приемане на антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 и 10
За обекта: „Аварийно възстановяване на водосток на път за с.Дъждовник” от обособена позиция № 5 и за обекта „Рехабилитация на улици гр.Крумовград – „Единство”, „Д. Маджаров”, „И. Вазов”, „Опълченска” и „Кирил и Методий” от обособена позиция № 8 има изработени и одобрени инвестиционни проекти, които са неразделна част от настоящата документация. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на строителството и и за двата обекта, са описани и рамкирани в одобрените инвестиционни проекти, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. С оглед на което, по отношение на техническите спецификации за изпълнение на настоящите обекти, следва да бъдат използвани тези посочени в инвестиционните проекти, които са неразделна част към настоящата документация.
РАЗДЕЛ V
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително инвестиционните проекти на обекта „Аварийно възстановяване на водосток на път за с.Дъждовник” от обособена позиция № 5 и обекта „Рехабилитация на улици гр.Крумовград – „Единство”, „Д. Маджаров”, „И. Вазов”, „Опълченска” и „Кирил и Методий” от обособена позиция № 8, на следния интернет адрес на Община Крумовград (посочен и в обявлението за обществената поръчка): http://www.krumovgrad.bg/203/page.html 

РАЗДЕЛ VI
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,  което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 

2. Участниците–юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

3. В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени. 

4. За участниците – обединения, които не са юридически лица следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.

6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, т.е. само от тези участници в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Изискването за регистрация в професионален регистър, съгласно чл. 49 от ЗОП се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
7. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.  

8. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

· осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

· обявен е в несъстоятелност;

· е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

· е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

· е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

· има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

· е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

· е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

· при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

· е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

· когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Забележка: „Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

9. От участие се отстраняват оферти: 
- които са непълни или не отговарят на предварително обявените условия в тази Документация;

- когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация, изискуеми по чл. 56 от ЗОП и/или документите, предвидени в настоящата документация, след като са били изискани от него от Оценителната комисия;

- когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

10. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

11. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

· по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; 

· чрез куриерска служба;

· по факс;

· по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
· чрез комбинация от тези средства.

Възложителят ще съхранява цялата документация по провеждането на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка най-малко 4 години след прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договор.

12. При сключването на договора за обществената поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

13. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите на изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки.
14. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. Промените се извършват, чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката. В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. Възложителят ще публикува решението за промяна и ще предостави безплатно променената документация на профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията -   http://www.krumovgrad.bg/203/page.html
ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.  Гаранция за участие. 

15.1. Гаранцията за участие в процедурата по обособени позиции е както следва: 
№ 1 – 1000 лв., 
№ 2 –280 лв., 
№ 3–  390 лв., 
№ 4 –  1100 лв., 
№ 5 – 1300 лв., 
№ 6 – 1300 лв.,  
№ 7 – 70 лв., 
№ 8 – 3800 лв. 

15.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община Крумовград или чрез банков превод по банкова сметка на община Крумовград IBAN - BG79STSA93003303687912, BIC код - STSABGSF при "Банка - ДСК" клон Крумовград, или банкова гаранция. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
IBAN - BG79STSA93003303687912, 
BIC КОД - STSABGSF 
ПРИ „БАНКА – ДСК” КЛОН КРУМОВГРАД
Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия.

16. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

17. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 3 % от стойността на договора, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

18. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

19. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

20. Достъп до документацията за участие:
20.1.Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие и наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника, не е поставено като условие за участие в настоящата процедура. 

20.2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по електронен път наследния интернет адрес на възложителя:  http://www.krumovgrad.bg/203/page.html


20.3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет сайта на възложителя по предходния пункт, всяко лице има право в съответствие със законовите изисквания: да разгледа документацията на хартиен носител на място в сградата на Общинска администрация - Крумовград, адрес: гр. Крумовград, пл.”България” № 16, при специалисти ”Административно обслужване” в Дирекция ”ГРАОП”, ет.1,  от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден.
21. Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен (четиридневен) срок от датата, на която е постъпило запитването.

Възложителят публикува разясненията на Интернет страница, на която е публикувана документацията за участие http://www.krumovgrad.bg/203/page.html -  без да посочва в отговора лицето, направило запитването. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти. В този случай решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 3 (три) дни.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

22. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата. 

РАЗДЕЛ VII
УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA

1. Подготовка на офертата
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Варианти на офертите не се допускат.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

2. Изчисляване на срокове
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

· когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

· когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни, освен ако е изрично посочено, че са в работни дни.

РАЗДЕЛ VIII
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник има възможност да подава само една оферта.  
Тя трябва да се състои от три части:

·    ПЛИК 1 – „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от Закона за обществените поръчки;

( ПЛИК 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката и ако е приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

( ПЛИК 3 – „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

· ПЛИК 1 трябва да има следното съдържание:

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи:

· Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника, в оригинал;

· Представяне на участника, което включва: Информация/Документ, удостоверяваща правосубектност, а именно:

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 

- При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.

( Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно:

  Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката, а именно:
 - за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 II-ра група, III категория;

и  за обособена позиция №  8 II-ра група, IV категория.
Това обстоятелство се доказва с декларация или заверено копие на удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.
 Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.
В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представят на оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите.

· Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация. Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 56, ал. 2  ЗОП във връзка с чл.45а, ал.2, т.1, чл. 45а, ал.3 и чл.134, ал.1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представя на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по предходното изречение с декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал 2, т.1, 2 (предложение първо), 2а (предложение първо), 4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата.

Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителство, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.
· Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника в оригинал.

· Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

· Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

· Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал). Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 

· Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал – представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документация  
· Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват:

1. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка.

За целите на настоящата поръчка под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката" (за всяка обособена позиция) ще се приема: изпълнение на СМР или СРР - реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на пътища и/или улици.
За доказване на това изискване се представят:

·  Списък на строителство изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на:
· Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или
· Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или 
· Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

2. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: 

За обособени позиции № 1, 2, 4, 6  и 8
асфалтополагач - 1 бр;

автогудронатор – 1бр;

багер - 1 бр;

фугорезачка – 1 бр;

валяк – от 2 до 5 тона – 1 бр; от 5 до 10 тона – 1 бр; 

самосвал –  2 броя;

ръчна пръскачка за битум – 1 бр.;

грейдер – 1бр;
бетоновоз – 1 бр.

За обособена позиция № 3
асфалтополагач - 1 бр;

автогудронатор – 1бр;

багер - 1 бр;

фугорезачка – 1 бр;

валяк – от 2 до 5 тона – 1 бр; от 5 до 10 тона – 1 бр; 

самосвал –  2 броя;

ръчна пръскачка за битум – 1 бр.;

грейдер – 1бр;

бетоновоз – 1 бр.;

кран – 1 бр.
За обособена позиция № 5
асфалтополагач - 1 бр;

автогудронатор – 1бр;

багер - 1 бр;

фугорезачка – 1 бр;

валяк – от 2 до 5 тона – 1 бр; от 5 до 10 тона – 1 бр; 

самосвал –  2 броя;

ръчна пръскачка за битум – 1 бр.;

грейдер – 1бр;

бетоновоз – 1 бр.;

вибратор – 1 бр.
За обособена позиция № 7
фугорезачка – 1 бр;

валяк – от 2 до 5 тона – 1 бр; 
самосвал  –  2 броя;

ръчна пръскачка за битум – 1 бр.
За доказване на това изискване се представя: декларация, съдържаща списък и описание на строителни машини и техническо оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, за която представя оферта. 
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

         Други изисквания:
· Банкова гаранция за участие в обществената поръчка – оригинал или Документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума – копие. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на процедурата и да е със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата;

· Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по образец. При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство;

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).

· Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец. 
· Плик 2 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и да съдържа следните документи:

· Техническо предложение за съответната обособена позиция, влючващо срок за изпълнение на предвидените СМР и гаранционен срок на изпълнените работи, изготвено по образец при съблюдаване на изискванията на Техническите условия, Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, ако е приложимо, се прилага Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по образец, относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. Към техническото предложение за съответната обособена позиция се представя и:
Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в съответната обособена позиция дейности с приложена диаграма на работната ръка. ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности по обектите включени в съответната обособена позиция за която участникът участва.  
Графикът следва да отразява всички посочени в КС дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.   

Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител.
· Плик 3 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предлагана цена” и да съдържа следните документи:

· Ценово предложение за съответната обособена позиция, изготвено по образец, представено в оригинал, заедно с остойностени КС. Представя се и на електронен носител (диск) в редактируем формат (например Excel или еквивалент). Единичните цени в КСС следва да са представени до втория знак след десетична запетая. 
Участникът следва да представи и анализи за формиране на единичните цени към ценовото предложение за съответната обособена позиция за която участва. В конкретните анализни цени да се включват всички операции, необходими за  извършване на съответния вид работа. 

Към ценовото предложение за съответната обособена позиция, участникът следва да посочи

1. Показатели за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за  изпълнение на СМР:

· часова ставка – лв./ч.ч;

·  допълнителни разходи за труд-%;

·  допълнителни разходи за механизация -%;

· доставно-складови разходи - %

·  печалба -%;

Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове работи ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Участникът носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При установени несъответствия  между  единчните цени в количествено-стойностната сметка (КСС) и анализните цени, както и в количествата от количествената сметка на обособената позиция и КСС на участника ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Участник, чието ценово предложение надхвърля максималната стойност на поръчката, както общо, така и по отделни обособени позиции и отделните обекти от обособените позиции определена от Възложителя, ще бъде отстранен в настоящата процедура поради несъответствие с това предварително обявено условие. 
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предложената цена следва да е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица / ръководни технически служители, работници/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Запечатване на офертата:
Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват, както следва:

·  Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

( Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

( Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”;

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон) с надпис:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
гр. Крумовград, пл. „България” № 5


О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

.............................................................. за обособена/и позиция/и № ............................................
_________________________________________________

име на участника

_________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция

_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази Документация при спазване на Закона за обществените поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Община Крумовград, пл. „България“ № 16, гр. Крумовград.

Крайният срок за подаване на офертите е съгласно обявлението и/или решението/решенията за промяна, когато има такова/такива решение/решения за обществената поръчка.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата на получаването й от Община Крумовград. Отговорността за пристигането на офертите в определения в обявлението срок е на Участниците.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, на хартиен носител по реда, описан в чл. 57, ал. 1 ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.
ПРОМЯНА, ДОПЪЛВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТИ
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 27а и 29 от ЗОП.
РАЗДЕЛ IX
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Е: „Най-ниска цена” 

РАЗДЕЛ X
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Разглеждане на постъпилите оферти

1.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. 

1.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението/решението за промяна ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

1.3. Действията на Комисията по горната точка 1.2 са публични и по време на заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. 

1.4. Неприсъствието на някой или всички участници при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

1.5. След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в закрито заседание. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи  и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

2. Отстраняване от участие

Комисията предлага за отстраняване участник, който:

2.1. не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

2.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

2.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

2.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

3. Оценяване на предложенията

След като разгледа представените документи в плик № 1 и провери съответствието на представеното с изискванията на ЗОП и посочените в документацията за участие, Комисията пристъпва към разглеждане на документите в плик № 2 на участниците, които не са предложени за отстраняване. За настоящата обществена поръчка критерият за оценка на офертите е „най-ниска” предложена цена, предвид което комисията оценяването на други показатели, различни от цената е неприложимо.

4. Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и документите в плик № 2, Комисията пристъпва към отваряне на пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря. 

Не по- късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на пликовете с ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник или на всички при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата. 

 Комисията публично отваря и оповестява ценовите предложения на допуснатите до този етап оферти и продължава своята работа в закрито заседание.
Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
5.  Окончателна оценка и класиране на офертите

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с критерия за оценка от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието ценово предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците. 
6. Сключване на договор за обществена поръчка

6.1. Процедура

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител участник.

Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът класиран на първо място:

•
Откаже да сключи договор;

•
Не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП;

•
Не отговаря на изискванията на чл. 47 от ЗОП.

Договорът за изпълнение на обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

Преди подписване на договора за изпълнение на обществена поръчка участникът определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 /предл. първо/, 4 и 5 ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя, а така също и оригинал на гаранция за изпълнение на договора или копие на платежен документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума.

Договорът не се сключва с участник, който преди подписване на договора:

•
Не изпълни задължението по  чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

•
Не представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

•
Не представи други документи или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
6.2. Основания за изменение на договора и/или за прекратяването му

Страните по договор за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 и 3 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договор за обществената поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществената поръчка при условията и по реда, определени с договора за настоящата процедура.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията посочени в предходния абзац, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

Забележка: „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на § 1, т. 14б от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

6.2.1. Договор за подизпълнение
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена някоя от забраните, посочена по-горе в т. 1, 2 или 3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.



Не е нарушение на забраната по т. 2, посочена по-горе и на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а., ал. 1 – 5 ЗОП. 

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за настоящата обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, когато е приложимо в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, когато е приложимо, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети от възложителя работи в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, когато при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, посочените в предходното изречение доказателства. 

6.3. Срокове за сключване на договора

Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител освен в изрично предвидените в закона случаи.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6.4. Обжалване, срокове и процедура

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на Част четвърта, глава единадесета от ЗОП. Решенията се обжалват пред КЗК, съгласно чл. 120, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ XI
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДО

ОБЩИНА Крумовград
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД” по обособена позиция № ....................................
Административни сведения 

	Наименование на участника: 

	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
(или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

	Седалище: 

	- пощенски код, населено място: 

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

	Адрес за кореспонденция: 

	- пощенски код, населено място: 

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

	Телефон: 

	Факс: 

	E-mail адрес: 

	(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

	Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимия брой полета) 

	Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес 

	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

	Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 
	1……………………… 

2. …………………….. 

	Данни за банковата сметка: 
Обслужваща банка:…………………… 

	IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас „открита“ по вид процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД” по обособена позиция № ......................................................................................., като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

 В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Неразделна част от настоящия документ са: 

1. декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация; 

2. изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 и/или 2 от ЗОП.
Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

                             ПОДПИС и ПЕЧАТ:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на лицето (и печат)
	__________________________


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 14 ОТ ЗОП
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”
	№
	Съдържание
	Вид на документите
/оригинал или заверено копие/
	Количество на документите
/бр. страници/
	От страница до страница


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2„Предложение за изпълнение на поръчката”
	№
	Съдържание
	Вид на документите
/оригинал или заверено копие/
	Количество на документите
/бр. страници/
	От страница до страница


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”
	№
	Съдържание
	Вид на документите
/оригинал или заверено копие/
	Количество на документите
/бр. страници/
	От страница до страница


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


	Дата 
	________/ _________ / ______

	Наименование на участника 
	__________________________

	Име и фамилия на представляващия участника 
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис
	__________________________


	Наименование на Участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	BIC:

IBAN:

Банка: 
	

	Булстат номер/EИК
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № ................................................................................................................................................................
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения  проект на договор.

При условие, че бъдем избрани за изпълнители на предмета на обществената поръчка, ние се ангажираме представим гаранция за изпълнение в размер на 3 % на сто от стойността на договора, сключен по обществената поръчка и валидна най-малко 60 (шестдесет) дни след срока на изпълнение на договора.
1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок от …………….... (…………..…. ..........) календарни дни, съгласно приложен подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности. 

2. Гаранционни срокове:

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, гаранционните срокове са, съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

3. Задължаваме се при сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

Гарантираме,  че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 
ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (по образец) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

      1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в съответната обособена позиция дейности с приложена диаграма на работната ръка.     


                             ПОДПИС и ПЕЧАТ:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________




ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на ..........................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция №...............................................
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в ……………………..(посочват се конкретна част/и от техническото предложение) от техническото ни предложение да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 


2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
                             ПОДПИС и ПЕЧАТ:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на лицето (и печат)
	__________________________


Забележка: Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2. 
	
	

	Наименование на Участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	BIC: IBAN: Банка: 
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	


ДО





ОБЩИНА КРУМОВГРАД




ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № ...............................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва: 

1. Изпълнение на СМР след остойностяване на приложената КСС ………………………………  лв. без ДДС /словом/ или ...................................... лева с ДДС /словом/. 
2. Предложената цена е формирана като сбор от предложените цени за изпълнение на СМР на отделните обекти както следва:

· Обект 1: ……………..  /словом/ лв. без ДДС или ........................ /словом/  лв.  с ДДС; 
· Обект 2: …………..  /словом/ лв. без ДДС или ........................ /словом/  лв.  с ДДС; 
· Обект 3: …………….  /словом/ лв. без ДДС или ........................ /словом/  лв.  с ДДС;;
· Обект 4: ……………..  /словом/ лв. без ДДС или ........................ /словом/  лв.  с ДДС;
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Забележка: т. 2 се попълва само за ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, като участникът добавя толкова пъти редове със стойности за обектите, колкото са действително включените обекти в обособената позиция за която участва.
 3. Показатели за ценообразуване на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за  изпълнение на СМР:

· часова ставка – лв./ч.ч;

·  допълнителни разходи за труд-%;

·  допълнителни разходи за механизация -%;

· доставно-складови разходи - %

·  печалба -%;

Оферта, чието ценово предложение надхвърля максималната стойност на поръчката, както общо, така и по отделни обособени позиции и отделните обекти от обособените позиции определена от Възложителя, ще бъде отстранен в настоящата процедура поради несъответствие с това предварително обявено условие. 

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Проекта на договор.

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръкводни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Прилагаме: 1.Остойностена КСС на хартиен и електронен носител (диск) в редактируем формат ( Excel или еквивалент). 

                      2.Анализи за формиране на единичните цени.   






 ПОДПИС и ПЕЧАТ:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________




Д  Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Долуподписаният/-ната/  ______________________________________________, 

ЕГН ____________, лична карта № _______________, изд. на ___________ г. от ________________, в качеството ми на _________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ___________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК __________________, със седалище и адрес на управление: _____________________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ______________ 2016 г. 

        Декларатор: _________________










Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки

   Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................,

в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва): 

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон; 

б) не се намира в подобна на посочената в б. „а” процедура, съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници); 

в) не е преустановил дейността си. 

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам професия или дейност, свързана  със строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан в влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд; 

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4, 7, 8 , 10 и 11) са: 

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставя информация за обстоятелствата по т.1-4, 7, 8, 10 и 11 служебно на възложителя, са: 

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Дата: ____________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

    Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

Забележка: Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 (пред. първо), 4 и 5 ЗОП, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител
Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ____________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Невярното се зачертава.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .

2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _______________

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Участникът ______________________________________ (посочете фирмата на участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители; 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...................................................................(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител/и .......................................... и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %, в т.ч. участието на подизпълнител: 

1 ......................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

2 .................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

 …. (и така нататък за всички подизпълнители).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Ние,...................................................................................................................................




(посочете лицето, което представлявате)


сме съгласни да участваме като подизпълнител на .................................................................................................................................................



(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (избройте  дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2016 г.                                             Декларатор: ................................

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по регистрация.
СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА , КОЕТО Е ЕДНАКВО ИЛИ СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ, ВИДА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта, следното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 

	№
	Дата на започване на строителството
	Предмет на строителството
	Стойност на строителството
	Дял на участника в %
	Период/

Срок на изпълнение и дата на приключване
	Описание / вид и обем/ на

Изпълненото строителство
	Възложител/  тел. за връзка

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, които е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл.51, ал.1, т.2, б.“а“ – „в“ 

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: __________ 2016 г.                                             Декларатор: _______________

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на ____ю_________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

при изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена  на труда. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: __________ 2016 г.                                             Декларатор: ___________

Забележка: "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________

ЕГН ______________, лична карта № _____________, изд. на ______________ г. от __________________, в качеството ми на _____________________ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ____________________ (посочва се наименованието на участника), с ЕИК _____________________________, със седалище и адрес на управление: _________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград” по обособена позиция № .........................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник е са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _____________

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълневието на обществената поръчка
Долуподписаният/ната/............................................................................................................................................., с ЕГН.........................................., в качеството ми на...............................................(посочете длъжността при участника) на .................................................................................................(посочете наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград”

 по обособена позиция  ............................................................................................ 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът, който представлявам, за изпълневието на обществената поръчка разполага със следното техническо оборудване: 
	Вид на техниката
	Регистрационен номер
	Собствена / наета

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*** При необходимост добавете допълнително редове.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.











 ...................
                                                                            Декларатор: ​.................................

     (дата на подписване)                                                                                    /подпис и печат/
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ
РАЗДЕЛ XII
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
За всяка обособена позиция се попълва отделен образец


Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности на участника.  
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