[image: image2.png]




                                                                                                     

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет: 

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“
(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и  е одобрена със заповед № КО-558 от 22.06.2016 г. на Кмета на Община Крумовград)
гр. Крумовград, 2016 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

· Обява за събиране на оферти (приложена на отделен файл)

· Указания за участие

І. Общи условия

II. Указания за подготовка на офертите

· III. Описание на предмета на поръчката / Техническа спецификация
IV. Представяне на оферта, необходими документи и изисквания към тях

V. Критерий за оценка на офертите 

VI. Разглеждане на офертите

VII. Отстраняване на участници

VIII. Сключване на договор

Образци:
1. Заявление за участие – Образец № 1

2. Информационен лист – Образец №2
3. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3.

4. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4.
5. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Образец №4.1
6. Списък на екипа от експерти за изпълнение на поръчката - Образец №5 

7. Техническо предложение – Образец №6
8. Ценово предложение – Образец № 7
9. Проект на договор – Образец № 8
10.  Възлагателно писмо – Образец 8.1.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи положения
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и документацията за участие. 
При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
Забележка: Възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

      1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта. 

           Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се спазят изискванията на чл. 66 от ЗОП.

   Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
          Всички оферти се представят на български език.
          Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 
           Всеки участник има право да представи само една оферта. 

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. 

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.


Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
     Документацията за участие е  публикувана на интернет страницата на Община Крумовград http://www.krumovgrad.bg/ в раздел „Профил на купувача“. 

     Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на обществената поръчка.
III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА

1. Предмет: 
Предметът на настоящата обществена поръчка e „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта.
2. Количество или обем:


2.1. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката e 11 300 лв. без ДДС.  Прогнозната стойност е разпределена по обекти както следва :
	№
	Наименование на обекта
	РЗП
	Максимален финансов ресурс в лв. без ДДС

	1.
	„Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в гр. Крумовград, ул. ”Александър Стамболийски” №1
	4 023,83м2
	 5 000.00 лв.

	2.
	„Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр. Крумовград, кв. ”Запад” блок 1 
	5 064,93 м2
	 6 300.00 лв.

	 
	ОБЩО:
	9088.76 м2
	11 300.00 лв.


Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта както следва:
1. Обект №1 „Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в гр. Крумовград, ул. ”Александър Стамболийски” №1 с РЗП на сградата-  4 023,83 кв.м.
2. Обект №2 „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр. Крумовград, кв. ”Запад” блок 1 с РЗП на  сградата 5 064,93 кв.м.“.
Описание на обектите:

Обект №1 Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски” №1

Описание на сградата:

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски”. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки. 

Блокът е с три входа, които са разделени с деформационни фуги. Секциите са с еднакво разпределение, като крайните са огледални.

Сградата се състои от шест надземни етажа, от които пет жилищни и един тавански, и един полуподземен етаж. Обща застроена площ на сградата е 584,42 кв.м. Обща разгъната застроена площ на сградата е 4 023,83 кв.м.

На етаж са разположени по четири апартамента, от които два едностайни и два двустайни апартамента.

В разпределението на апартаментите има голяма повторяемост. Едностайните апартаменти се състоят от антре, дневна, кухня, баня с wc и лоджия. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня, баня с wc и лоджия. Жилищният блок се състои общо от 60 апартамента. Към всеки вход е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент.

Сградата е изпълнена по индустриален способ – ППП /пакето повдигани плочи/. Конструктивната система е скелетна. Същата е с напречна и надлъжна конструктивна схема. Стените са изпълнени от тухли. До нулевия цикъл изпълнението е по монолитен начин. Цокълът е изпълнен от „чукана“ бучарда. Покривът на сградата е плосък, тип „топъл”, изпълнен от стоманобетонна конструкция, върху която е положена хидроизолация от битумна мушама.

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антретата от керамични плочки или мозайка. 

 
Някои от апартаментите са топлоизолирани отвътре и са с подменени дограми. Някои от лоджиите са остъклени и/или зазиждани. 

 
Няма налична строителна документация за сградата, освен проектна документация за „Преустройство на ап.2, вх. А за стоматологичен кабинет“. Жилищният блок е въведен в експлоатация през 1978г.


Мерки за изпълнение на СМР, които са предписани в техническите паспорти и в Докладът за обследване за енергийна ефективност и са съобразени с критериите за допустимост на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:

1) Да се подмени компрометираната поцинкована обшивка на борда и на еркера с нова;

2) Да се положи нова хидроизолация на покрива;

3) Да се подменят воронките и водосточните тръби;

4) Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета.

5) Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.

6) Измазване на неизмазани комини и възстановяване на бетонови шапки.

7) Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се  премахне стара подкожушена мазилка.

8) Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.

9) Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.

10) Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите части и възстановяване целостта на инсталацията в общите части.

11) Да се възстанови мълниезащитната инсталация.

12) Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.

13) Да се подменят всички фитинги и арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.

14) На всички водопроводни клонове намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация.

15) Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез  врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90

16) ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външни стени, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

17) ЕСМ 2: Подмяна дограма по апартаменти и общи части, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

18) ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрив, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

19) ЕСМ 4: Топлинно изолиране на под, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

Обект №2 „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад” блок 1

Описание на сградата:

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Крумовград, кв. „Запад”. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки. 

Блок секцията е с четири входа. Входовете са разделени с деформационни фуги. Обща застроена площ на сградата е  899,08 кв.м. Обща разгъната застроена площ на сградата е 5 064,93 кв.м.

Входовете се състоят от 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен. Във вход А, Б и Г на всеки етаж са разположени по три апартамента. Във вход В по 2 апартамента на етаж. В разпределението на апартаментите има голяма повтаряемост.

Жилищният блок се състои от 55 апартамента. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент и общи части.

Сградата е изпълнена по индустриален способ - ЕПЖС. Конструктивната система е безскелетна, панелна. Отделните секции са с напречна и надлъжна конструктивна схема, клетъчна структура. В напречна посока на оси 3,60м, а в надлъжна  на оси 5,10 и 5,70м. Панелите са разработени на модул 60 см и полумодул 30 см. Вътрешните носещи стенни панели са с дебелина 14 см, а преградните от 6 см. Фасадните панели са с дебелина 20см, а подовите панели с дебелина 14 см. 

До нулевия цикъл изпълнението е по монолитен начин. Цокълът е изпълнен от бучарда. Покривът на сградата е плосък, тип „студен”, изпълнен от стоманобетонна конструкция от панели, върху които е положена хидроизолация от битумна мушама.

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антретата от керамични плочки или мозайка. Някои от апартаментите са топлоизолирани отвън или отвътре и са с подменени дограми. Някои от балконите и полулоджиите са остъклени и/или зазидани. Жилищният блок е въведен в експлоатация през 1984г.

Мерки за изпълнение на СМР, които са предписани в техническите паспорти и в Докладът за обследване за енергийна ефективност и са съобразени с критериите за допустимост на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:

1) Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;

2) Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;

3) Да се положи нова хидроизолация на покрива;

4) Да се подменят воронките;

5) Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета;

6) Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;

7) Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.

8) Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.

9) Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.

10) Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се  премахне стара подкожушена мазилка.

11) Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.

12) Всички констатирани пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.

13) Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.

14) Да се възстанови мълниезащитната инсталация.

15) Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите помещения.

16) Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.

17) Да се подменят всички фитинги и арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.

18) На всички водопроводни клонове намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация.

19) Подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните клонове намиращи се във вентилируем покрив.

20) Да се отдели кафето от мазетата чрез  врата осигуряваща огнеустойчивост ЕІ90;

21) Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез  врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90

22) ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външни стени, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

23) ЕСМ 2: Подмяна дограма по апартаменти и общи части, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

24) ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрив, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

25) ЕСМ 4: Топлинно изолиране на под, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
Дейностите по изпълнение на поръчката включват:
· Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение;

Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата.
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

· Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;

· Закон за енергийната ефективности и актовете по прилагането му;

· Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите предмет на настоящата поръчка.
Изпълнението на поръчката е съгласно Техническата спецификация.

2.2.  Източник на финансиране 


Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г.

Плащанията за всеки от обектите ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане.

Плащания по договора за всеки от обектите се извършват, както следва: 

- Междинно плащане до 25% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, за съответния обект, след изпълнени не по-малко от 25% от строително-монтажните работи на конкретния обект;

- Междинно плащане до 50% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, за съответния обект, след изпълнени не по-малко от 50% от строително-монтажните работи на на конкретния обект;

- Окончателно плащане, което представлява разликата между дължимата по настоящия договор сума за съответния обект и стойността на изплатените междинни плащания, за съответния обект, дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа на  конкретния обект.

Изпълнителят може да не поиска едно или повече междинни плащания.

           3. Място и срок на изпълнение на поръчката
       Сградите, включени в предмета на обществената поръчка се намират на територията на гр. Крумовград. 

 
Поръчката е за текущо изпълнение в съответствие със заложените дейности във връзка с инженеринга и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на инженеринга за конкретния обект, а именно не по-късно от 31.12.2017г.
  4. Технически изисквания (Технически и професионални способности)

4.1. Минимални изисквания 


За изпълнение на услугата участникът следва да разполага най-малко със следните лица (експерти), отговарящи за извършване на услугата:

- Инженер по специалността „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна с опит от най-малко две години в: проектиране или строителен надзор или техническо ръководство на строителни обекти  в обхвата на изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради;

-Инженер по специалността „ОВК” или еквивалентна с опит от най-малко две години в: проектиране или строителен надзор или техническо ръководство на строителни обекти в обхвата на изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради
Забележка: Участникът следва да представи Справка-декларация-списък на инженерно-техническия персонал - Приложение №5.
IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, Необходими документи и изисквания към тях
Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху плика се изписва:
АДРЕС: 

ОБЩИНА Крумовград, пл. България № 5

За участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта.”
Върху опаковката се посочва името на участника, адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail. 

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. 

  Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
Срокът на валидност на офертите е три месеца от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявата.

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участниците трябва да представят:
1.  Заявление за участие – съгласно приложен образец /Образец №1/ с приложен Информационен лист /по образец №2/ с точни данни за дружеството – участник . 

            2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в документа за регистрация.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен  на български език и легализиран (за юридическо лице, което не  е регистрирано в РБългария);

Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.
3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;

               4. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3.
             Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

               5. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №4.
     Декларацията се попълва и подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

6. Списък на екипа от експерти за изпълнение на поръчката (Образец №5)
   7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец (Образец №6) – оригинал. 
     8. Ценово предложение, попълнено по образец (Образец №7) – оригинал;
Забележка: оферираната за всяка сграда стойност следва да е съобразена с публикуваната референтна стойност за съответните дейности, налична на следния интернет адрес: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117, както и с посочения максимален финансов ресурс за обект посочен по-горе в раздел III т.2.1.
Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Класирането на допуснатите до оценка оферти за всяка от дейностите се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва:

	Показател – П
	Максимално възможен брой точки

	1. Предлагана цена – Пц
	40

	2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп
	60


Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Указанията за определяне на оценката по всеки показател

А. Предлагана цена – Пц

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 40. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
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Където:

Пцmin е минималната обща предложена цена;

Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп

С предложената методика се оценява качеството на предложените методология и организация на изпълнение на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите.

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва:

Осигуряване на качество на изпълнение, чрез предложена методология и организация на работа, изразени чрез:
· представяне на отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка. 
· резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, които се предприемат в контекста на общата задача – изпълнението на договора.

· описание на методологията за изпълнението на договора и мерки за контрол и координация на изпълнението. 

· посочване на методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати. 

· предложение за разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката

· разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните  дейности и начин на координация с Възложителя
Предложен линеен график за изпълнение на дейностите

Предложението на участника следва да включва подробен и максимално детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. Линейният график следва да бъде в унисон с организационната структура, разпределението на експертния състав и методологията за изпълнение на поръчката.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Проверяват се представените от участниците организационна структура, разпределение на експертния състав, методология и график за изпълнение на дейностите. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:
	Показател Техническо предложение Тп

	Степен на съответствие
	Бр. точки

	Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства:

1. Представените отделни дейности в техническото предложение на участника са в пълно съответствие с техническата спецификация и водят до резултат качествено изпълнение на обществената поръчка чрез ясно и конкретно изложение на всички дейности, в съответствие с нормативната уредба.
2. Посочени са всички резултати, до които ще доведе реализацията на всяка от дейностите, с цел обезпечаване качеството на изпълнение на договора.
3. Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението,  участника осигурява качествено изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на договора. 
4. Представени са подходящи процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на услугите, поставените цели и изискванията на възложителя.

5. Осигурено е качеството на изпълнение на договора, чрез подходящо и изчерпателно обезпечаване на всички дейности с необходимите ресурси.

6. Чрез предложената организация на работа се гарантира качественото изпълнение на договора, осигурявайки всички дейности, чрез разпределение на отделните задачи и отговорности между членовете на екипа.
	60

	Присъждат се на участник, на който в предложението му не са налице до три от обстоятелствата, изисквани за поставяне на максималната оценка.
	30

	 Присъждат се на участник, на който в предложението му не са налице три или повече от обстоятелствата, изисквани за поставяне на максималната оценка.
	10


За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

„Ясно“ – следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния елемент, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите такива;

„Конкретно“ – описанието, което освен, че съдържа недвусмислено посочени елементи, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обяснения за необходимостта от наличието им и точното им предназначение, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от назначена от възложителя комисия на датата и часа посочени в обявата за събиране на оферти за обществената поръчка в сградата на Община Крумовград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Възложителят със заповед определя състав на Комисия от нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

VIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ
Отстранява се участник:

а) който не е представил някой от изискуемите документите, посочени в настоящата документация;

б) който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя.

ІX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 

При сключване на договора участникът е длъжен да представи:

1. Валиден документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ЗОП  – оригинал или заверено от участника копие;
Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже сключването на договора Възложителят може да сключи със следващия класиран участник. 


За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, определен от възложителя, без обективни причини.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Технически спецификации;

3. Указания към участниците за подготовка на офертата;

4. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

5. Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

В процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 26 от ЗОП с предмет: 
„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“
От ................................................................................................................. 

/пълно наименование на участника/ 

с ЕИК/ код по Булстат ........................................ /или съответно ЕГН за физически лица/, 

със седалище и адрес на управление: .................................................................................. 

.................................................................................................................................................., 
представляван от ........................................................................................ /трите имена/, 

с ЕГН ................................., в качеството на ......................................................... на участника 

При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен участник: 

1. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност. 

2. Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия. 

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде  3 (три) месеца считано от крайния срок за подаване на оферти.

5. Прилагаме Информационен лист по образец №1.1. с точни данни за дружеството – участник.

6. В случай че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	...........................................................................................


ОБРАЗЕЦ №2
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:

IBAN:

BIC:

	Предмет на поръчката
	„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“

	Номер на поръчката
	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки

	Дата на изготвяне на офертата
	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 25 август 2016 г.


До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

	Образец № 3
	

	 
ДЕКЛАРАЦИЯ
	

	по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
	

	Подписаният/ата ………………………………………………………………………..
	

	(трите имена)
	

	данни по документ за самоличност ……………………………………………………
	

	(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
	

	в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….
	

	                                  (длъжност)                 (наименование на участника)
	

	
	

	
	

	ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“

	

	
	

	ДЕКЛАРИРАМ, че:


	

	В качеството си на лице по чл.54, ал.2 ЗОП: 
	

	       а) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

       б) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление,  аналогично на тези по б. „а“, в друга държава членка или трета страна;

       в) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.


	

	
	

	            Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
	

	 Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис
	...........................................................................................


	Образец № 4
	

	 ДЕКЛАРАЦИЯ
	

	по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки
	

	Подписаният/ата ………………………………………………………………………..
	

	(трите имена)
	

	данни по документ за самоличност ……………………………………………………
	

	(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
	

	в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………….
	

	                                  (длъжност)                 (наименование на участника)
	

	ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет „„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“

	

	
	

	ДЕКЛАРИРАМ, че:
	

	2. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

4. По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
	

	        Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
	

	
	

	 Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис
	...........................................................................................













Образец №4.1
ДЕКЛАРАЦИЯ

по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният[ната] [трите имена], в качеството си на [качество на подписващия] на [точно наименование на участника/участника в обединението], [участника/участник в обединение-участник] в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“
ДЕКЛАРИРАМ, че:
· Представляваното от мен дружество [ e / не е ] – оставя се вярното регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
· Представляваното от мен дружество не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон
 с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: [дата на подписване]
Декларатор: [подпис, печат]
Образец № 5
С П Р А В К А  -  Д Е К Л А Р А Ц И Я

 списък
на инженерно-техническия персонал, който ще бъде ангажиран с обекта на обществената поръчка (заемана длъжност, име,  образование, общия трудов стаж, упоменат собствен или наеман) 
Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
_______________________ (посочете длъжността) на  



   

 (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление                          -                                                                                           участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“
С настоящето декларирам, че представлявания от мен участник разполага със следния инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката:
	Технически

лица
	Име, Презиме, Фамилия
	Вид правоотношение с участника
	Образователна степен
	Професионална квалификация
	Професионален опит

(години трудов стаж)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (Име и Фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия Участника)

Дата: …………2016г.
 Образец № 6
	Наименование на участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	BIC:

IBAN:

Банка: 
	

	Булстат (ЕИК) номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ДО  

КМЕТА НА ОБЩИНА Крумовград
Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
	Наименование на поръчката:
	„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“


След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящето Техническо предложение правим долупосочените обвързващи оферти за изпълнение на обществената поръчка.

Декларираме следното:

Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.
Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.
            Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от Възложителя. 
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на офертите. 

отправяме нашето предложение както следва:

Предлагаме дейностите по поръчката да изпълним при съблюдавене на следното:
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, като поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, описани в документацията и Техническата спецификация, одобрени от Възложителя.

Важно! Срокът на изпълнение на поръчката е периода от  началото на работата по изготвяне на работния проект ( първата дейност в обхвата на инженеринга)  за обновяване на сградите до издаване на Разрешение за ползване за строежа -  за всяка една от многофамилните жилищни сгради. В случая възложителят взема предвид обстоятелството, че изпълнителят не е в състояние да определи срока за изпълнение на строителните работи. С оглед на това обстоятелство, както и предвид практиката на възложителя за времетраенето на процеса проектиране-строителство - издаване на разрешение за ползване на обекта-период за обследване на качеството и количеството на СМР- участникът следва да оферира срок за  изпълнение на услугата от 12 календарни месеца считано от  датата, на която изпълнителят получи от възложителя възлагателно писмо за започване на изпълнението на услугата.


При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

Предложен подход и методология за изпълнение за един обект:

……………………………………………………………

Организационна структура и разпределение на експертния състав за изпълнение на дейностите за един обект:

……………………………………………………………

2.Предлагаме срок за изпълнение на услугата от 12 календарни месеца, считано от датата на която изпълнителят получи от възложителя възлагателно писмо за започване на изпълнението на услугата.

3. Ангажираме се да упражняваме функциите на инвеститорски контрол на строежите до издаване на Разрешение за ползване на обектите.

4.
Ангажираме се да изпълним услугата, предмет на договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разписани в документацията за настоящата обществена поръчка и при съблюдаване на Методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -  представляващи Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г., вкл. всички последващи обнародвани техни изменения и допълнения.

5. Място на изпълнение на поръчката: посочените в документацията обекти. 

6. При изпълнение на консултантските услуги ще осигуря и поддържам за своя сметка офиси, оборудване и автомобили, необходими за ефективното изпълнение на задълженията си по договора за изпълнение на обществената поръчка.

7. Други изявления, които участникът счита за важни.............................

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис (и печат)
	...........................................................................................


Образец №7
	Наименование на участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	BIC:

IBAN:

Банка: 
	

	Булстат (ЕИК) номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ДО  

КМЕТА НА ОБЩИНА Крумовград

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

	Наименование на поръчката:
	 „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“


Във връзка с обявена обществена поръчка за възлагане на горепосочената услуга, Ви представяме нашето Ценово предложение.

Общата цена на поръчката (сума от цените за всички отделни дейности) е ...................лв. /……словом/, без ДДС и....................лв. /…….словом/, с ДДС, разпределени, както следва:

	№
	Наименование на обекта
	Цена за изпълнение, без включен ДДС

	1.
	„Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в гр. Крумовград, ул. ”Александър Стамболийски” №1
	

	2.
	„Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр. Крумовград, кв. ”Запад” блок 1 
	

	 
	ОБЩО:
	


Гарантираме, че в нашата цена сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените услуги, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на горепосочената услуга, ние сме съгласни да подпишем и представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 1% от общата му стойност без включен ДДС.
Съгласни сме заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора.


Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложената от нас цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка.
Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договор.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

	Дата 
	............................/ ............................/ ............................

	Име и фамилия
	..........................................................................................

	Подпис (и печат)
	...........................................................................................


Образец №8
П Р О Е К Т О - Д О Г О В О Р

Днес, …………… 2016 г., в гр. Крумовград, на основание чл. 20, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след проведена процедура чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“, съгласно утвърден от Кмета на Община Крумовград Протокол от дата …………………, се сключи настоящия договор, между:
1. Община Крумовград, БУЛСТАТ 000235913, със седалище и адрес на управление: Община Крумовград, гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. България 5, представлявана от Себихан Керим Мехмед, Кмет на Община Крумовград, и ……………..-Главен счетоводител на община Крумовград,  в качеството им на довереник по договор № …….. /посочва се номер и дата на сключване на договор/, сключен със Сдружение на собствениците: ……………. /посочва се наименованието на СС/, БУЛСТАТ………. /посочва се БУЛСТАТ на СС/, удостоверение за регистрация № …………….. /посочва се номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на СС/ издадено от Община Крумовград, представлявано от ………….. /посочват се трите имена на представляващия СС/, наричана за краткост в договора „Възложител”

и
2. ............................................. със седалище гр. .............. ул. ............... № ...... , ЕИК …………., представлявано от ............................................ – …………………, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

Страните се споразумяха за следното:

Възлагането изпълнението на дейностите, предмет на договора, на конкретния обект, става с Приложение по Образец № 8.1. – Възлагателно писмо за стартиране изпълнението на дейностите, неразделна част към проекта на договор. 

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши консултантска услуга с предмет: „упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Крумовград на два обекта“ съгласно ценово и техническо предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.
(2) За краткост предметът на договора по ал. 1 ще се нарича „услугата”.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни услугата, предмет на договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разписани в документацията за настоящата обществена поръчка и при съблюдаване на Методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -  представляващи Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г., вкл. всички последващи обнородвани техни изменения и допълнения.

II. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 2. Следните документи представляват неразделна и съставна част от договора и са обвързващи за двете страни:

- Ценово и техническо предложения от офертата на изпълнителя 

III. ДОГОВОРНА ЦЕНА И УСЛОВИЯ

Чл. 3. Договорна цена за изпълнение на услугата възлиза на ……… без ДДС или …………… лева с ДДС. 
	№
	Наименование на обекта
	Цена за изпълнение, без включен ДДС

	1.
	„Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в гр. Крумовград, ул. ”Александър Стамболийски” №1
	

	2.
	„Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр. Крумовград, кв. ”Запад” блок 1 
	

	 
	ОБЩО:
	


IV. РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки от обектите по чл. 3 се извършва по банков път съгласно  следната схема за плащане :

(1) Междинно плащане до 25% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, за съответния обект, след изпълнени не по-малко от 25% от строително-монтажните работи на конкретния обект;

(2) Междинно плащане до 50% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, за съответния обект, след изпълнени не по-малко от 50% от строително-монтажните работи на конкретния обект.

(3) Окончателно плащане, което представлява разликата между дължимата по настоящия договор сума за съответния обект и стойността на изплатените междинни плащания, за съответния обект, дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа на  конкретния обект.

Чл. 5.(1) Възнаграждението/ята по чл. 3 от настоящия договор ще се изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 15 дни, след настъпване на събитието по чл. 4 въз основа на Протоколи за установяване на извършената услуга до конкретното плащане - съставени и подписани  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и представяне на  фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколът по чл. 4, ал. 3 се счита за окончателен протокол за приемане на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

  (2) Изпълнителят може да не поиска едно или повече междинни плащания. В случай, че изпълнителят не е поискал междинни плащания се дължи едно плащане по договора по реда на чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1.

  (3) В случай, че сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Крумовград, Областния управител на област с административен център гр. ……….. и Българската банка за развитие се прекратят или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

V. СРОКОВЕ

Чл. 6.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и е до датата на приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г..

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява инвеститорски контрол след получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответния обект.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3; 

2. Да иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на услугата; 

3. Да задържи копие от документите или другите продукти и материали, по този договор;

4. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на Проектанта, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и на ТЕХНИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, представляващо сдружението на собствениците, когато това се налага;

5. Да спре работа по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР;

Чл. 8. (1) В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и  безопасни условия на труд при извършване на СМР/ обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./ и други приложими към изпълнението на услугата за обекта наредби, стандарти и пр.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

-
Упражнява на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение;

-
Подпише протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор.

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 5 от настоящия договор;

2.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за качественото извършване на услугата по чл. 1; 

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта; 

5.Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване;

6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лице, упълномощено да изпълнява функцията на строителен надзор и за лице, упълномощено от Сдружението на собствениците да извършва текущ инвеститорски контрол от името на сдружението на собствениците (съгласно методически указания на МРРБ за изпълнение на Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10.(1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. едностранно и без предизвестие от страна на възложителя при липса на осигурено финансиране по Програмата, приета от Министерския съвет с Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

(2) Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане след оценяването им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол по чл. 4, ал. 3 и чл. 5 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

ХI. САНКЦИИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер до 10% от стойността на договора. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.


Чл.15. Избраният изпълнител при подписване на договора представя Гаранция за изпълнение е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

	           Чл.16.Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол Възложителят и Сдружението на собствениците установят нередности по изпълнението на предмета на поръчката до тяхното отстраняване.

               Чл.17.Възложителят има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на изпълнителя, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от възложителя вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.



	


ХII. НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидимото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидимото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвидимото обстоятелство.

Чл. 19. Страната, която е засегната от непредвидимо обстоятелство, следва в срок до 2 (два) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването. 

Чл. 20. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 21. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от непредвидимо обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидимото обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 22. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно, след отпадане на непредвидимото обстоятелство. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23.Под непредвидимо обстоятелство, включително и извънредно обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. Не е налице непредвидимо обстоятелство, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІI.ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.24. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.
ХIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 26. Неразделна част от настоящия договор са финансовото предложение и техническото предложение на Изпълнителя.

Чл. 27. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. 

Чл. 28. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 2 /два/ дни от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

.......................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………..

Чл. 29. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – 1/един/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ………
……………………………..

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

……………………………..

Образец № 8.1

Към договор за услуга №………..
ДО

„……………………………, ЕИК …………………, със седалище и адрес на управление, представлявано от …………………………., наричано по-долу за краткост – ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

Възлагателно писмо

 за стартиране изпълнението на дейностите по договор №…../
Община Крумовград, БУЛСТАТ 000235913, със седалище и адрес на управление: Община Крумовград, гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. България 5, представлявана от Себихан Керим Мехмед, Кмет на Община Крумовград, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на основание чл.6, ал.2 от Раздел V на договор № ………………………., Ви указвам в срок от ………..(попълва се съгласно техническото предложение на участника) считано от датата на получаване на настоящето писмо да извършите услугата предмет на договора,  за следната сграда:

бл. №, …………, ж.к. …………………………………………, бр. входове, апартаменти ………………………………..РЗП, идентификатор…………………………………/ описва се подробно сградата/ . За извършване на дейностите по тази сграда има сключен договор №………………… между СС и Община Крумовград.

Съгласно договорената в раздел ІІІ на договор № ………………………. цена на общата стойност на услугата, предмет на договора, за гореописаният обект, е в размер на ……………………………без вкл.ДДС, съгласно ценовата Ви оферта. 
Изпълнението на услугата и предаването на готовия продукт е съгласно клаузите на договора.

С настоящето Ви предоставяме наличната проектна документация за сградата в обхват: ……………………. (Описва се подборно какво се предоставя на Изпълнителя по части, ако е налична) 

Себихан Керим Мехмед:

Кмет на Община Крумовград

�	Съгласно § 1 (1) "Свързани лица" по смисъла на Търговския закон са:


	1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;


	2. работодател и работник;


	3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;


	4. съдружниците;


	5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;


	6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;


	7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;


	8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;


	9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.


	(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.





	Попълва се от представляващия участника в процедурата по актуална/търговска регистрация. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


	В случай, че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението. 


	Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.


� В случай, че участник подал оферта по настоящата обществена поръчка предложи цена за изпълнение, която надхвърля определеният от възложителя пределен финансов ресурс за поръчката и този по съответните бюджетни пера, офертата му ще бъде отстранена от участие в процедурата.


Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.


При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи. 








