УТВЪРЖДАВАМ: ..................../п/........................

Себихан Керим Мехмед

Кмет на Община Крумовград

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

гр. Крумовград, 2018 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за обществената поръчка в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по  обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

Раздел І. Обща част:

1. Предназначение на документацията за възлагане на обществена поръчка;

2. Предмет и описание на обществената поръчка;

3. Срок и място за изпълнение на поръчката;

4. Прогнозна стойност и финансиране;

5. Гаранционни срокове;

6. Схема на плащане;

7. Място и срок за получаване на документация за възлагане на обществена поръчка. Разяснения;

8. Гаранции. Условия и размер;

Раздел ІІ. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;

Раздел ІІІ. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите;

Раздел IV. Срок за представяне на офертите (подаване на офертата);

Раздел V. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите и сключване на договор;

Раздел VІ. Критерии за възлагане нa поръчката;

Раздел VІI. Приложения/Образци. Указания за подготовка на образците на документи;

РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, Възложител е Кметът на Община Крумовград

| Официално наименование | Община Крумовград |
| --- | --- |
| Булстат | 000235913 |
| Адрес | пл. България №5 |
| Град | Крумовград |
| Пощенски код | 6900 |
| Държава | България |
| Лице за контакт | инж. Абидин Хаджимехмед – заместник-кмет на община Крумовград |
| Телефон | +359 3641-7312 |
| Факс | +359 3641-7024 |
| Електронна поща | minkrum@abv.bg |
| Адрес на възложителя (URL) | http://www.krumovgrad.bg/ |
| Профил на купувача (URL) | http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publichni-sastezaniya.html |

2. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

2.1. Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП.

2.2. Предметът на настоящата обществена поръчка е „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ със следните обособени позиции:

ОП 1 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайон Приградски“

ОП 2 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайон Приградски“

ОП 3 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайон Гулийка“

ОП 4 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайон Гулийка“

ОП 5 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“

ОП 6 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“

ОП 7 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайон Поточница“

ОП 8 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайони Поточница и Странджево“

ОП 9 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“

ОП 10 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“

ОП 11 „Асфалтиране на улици гр. Крумовград“

ОП 12 „Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“

2.3. Описание на дейностите в обхвата на поръчката:

1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 1 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите улични и пътни настилки в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Приградски, включени в обособената позиция.

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши направа на подпорна стена на улица и направа на бетонови настилки на пътища в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 3 е предвидено да се извърши асфалтиране и кърпежи на съществуващите улични и пътни настилки в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 4 е предвидено да се извърши направа на подпорна стена на път и направа на бетонова настилка на път в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

5. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 5 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите пътни настилки в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

6. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 6 е предвидено да се извърши направа на бетонови настилки на пътища в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

7. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 7 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите улични и пътни настилки в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

8. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 8 е предвидено да се извърши направа на водосток на улица, направа на облицован окоп на път и ремонт на водосток на път в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

9. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 9 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите пътни настилки в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

10. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 10 е предвидено да се извърши направа на подпорни стени на пътища и направа на бетонови настилки на пътища в населени места на територията на община Крумовград, включени в обособената позиция.

11. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 11 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуваща улична настилка и рехабилитация на улици в град Крумовград, включени в обособената позиция.

За обектите „Рехабилитация на улица „Димитър Благоев“ – I етап” и „Рехабилитация на улица от о.т 452 до о.т. 432 – I етап” има инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, които са част от инвестиционните проекти.

При изготвяне на своята оферта участниците следва да се съобразят със етапите описани в инвестиционните проекти, като офертите им следва на обхващат само първи етап от следните инвестиционни проекти:

11.1. „Рехабилитация на улица „Димитър Благоев“;

11.2. „Рехабилитация на улица от о.т 452 до о.т. 432”.

12. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени по обособена позиция № 12 е предвидено да се извършат асфалтови кърпежи на около 3300 кв.м. от четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Крумовград.

Пълно и подробно описание и предвидени количества на отделните видове строително-монтажни работи за всяка една обособена позиция е посочено в количествената сметка и техническата спецификация от настоящата документация.

3. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАЙНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 е до 30.10.2018 година.

Срокът започва да тече след подписване на двустранен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е до датата на подписване на акт (образец 19).

За обектите „Рехабилитация на улица „Димитър Благоев“ – Първи етап“ и „Рехабилитация на улица от о.т 452 до о.т. 432 – Първи етап“ от обособена позиция № 11 срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на протокол (образец 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на акт (образец 19).

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на община Крумовград. Всяка обособена позиция обхваща населените места, включени в предмета на съответната обособена позиция.

4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ

4.1. Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС и е максимална.

# Общата максимална прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 942 489.17 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки), без ДДС, а по обособени позиции е както следва:

ОП 1 – 94 011,67 лв. без ДДС;

ОП 2 – 61 980,00 лв. без ДДС;

ОП 3 – 137 081,67 лв. без ДДС;

ОП 4 – 14 362,50 лв. без ДДС;

ОП 5 – 48 041,67 лв. без ДДС;

ОП 6 – 40 810,00 лв. без ДДС;

ОП 7 – 35 583,33 лв. без ДДС;

ОП 8 – 50 175,00 лв. без ДДС;

ОП 9 – 28 466,67 лв. без ДДС;

ОП 10 – 77 143,33 лв. без ДДС;

ОП 11 – 229 833,33 лв. без ДДС.

ОП 12 – 125 000,00 лв. без ДДС.

4.2. ФИНАНСИРАНЕ

Максималния финансов ресурс за обезпечаване на обществената поръчка е  942 489.17 лв. без ДДС. Финансовото обезпечение за обособените позиции на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране с целева субсидия за капиталови разходи от  републиканския бюджет и собствени бюджетни средства и по обособени позиции е както следва:

4.2.1. Максимална стойност на ОП № 1 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайон Приградски“ е  94 011,67 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Асфалтиране на път за м. Козино с. Звънарка | 14 233,33 лв. без ДДС |
| --- | --- |
| Асфалтова настилка на път за с. Сърнак | 14 233,33 лв. без ДДС |
| Асфалтиране на улици в с. Горна Кула | 51 311,67 лв. без ДДС |
| Асфалтиране на път за м. Папур с. Вранско | 14 233,33 лв. без ДДС |

4.2.2. Максимална стойност на ОП № 2 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ и  улици в микрорайон Приградски“ е  61 980,00 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Подпорна стена на улица с.Орех | 1 383,33 без ДДС |
| --- | --- |
| Бетонова настилка на път за м.Зейка с.Орех | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Бодрова с.Орех | 4 946,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Врана с.Луличка | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Тайник с.Овчари | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Косовци с.Джанка | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Байково с.Джанка | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Младост с.Горна Кула | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Джуровци с.Горна Кула | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Лалинци с.Горна Кула | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Репей с.Златолист | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Метла с.Долна Кула | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Песечарка с.Долна Кула | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Рогоз с.Бараци | 3 091,67 без ДДС |

4.2.3. Максимална стойност на ОП № 3 „Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици  в микрорайон Гулийка“ е 137 081,67 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Асфалтиране на улица с.Полковник Желязово | 28 466,67 без ДДС |
| --- | --- |
| Кърпежи на улици с.Полковник Желязово | 4 000,00 без ДДС |
| Асфалтиране на улица с.Едрино | 21 350,00 без ДДС |
| Асфалтиране на път за с.Доборско | 7 116,67 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Лисец с.Пелин | 14 233,33 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Чифлик с.Сливарка | 21 350,00 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Небосвод с.Подрумче | 14 233,33 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Тепково с. Рогач | 12 098,33 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Грапа с. Рогач | 7 116,67 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Агънци с. Рогач | 7 116,67 без ДДС |

4.2.4. Максимална стойност на ОП № 4 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ и  улици в микрорайон Гулийка“ е 14 362,50 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Подпорна стена на път за м.Небосвод с.Подрумче | 6 116,67 без ДДС |
| --- | --- |
| Бетонова настилка на път за м. Пиявица с. Рогач | 8 245,83 без ДДС |

4.2.5. Максимална стойност на ОП № 5 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“ е 48 041,67 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Асфалтиране на път за с.Гривка | 10 675,00 без ДДС |
| --- | --- |
| Асфалтиране на път за м.Славейно с.Пашинци | 10 675,00 без ДДС |
| Асфалтиране на път за м.Централна с.Токачка | 12 458,33 без ДДС |
| Асфалтова настилка на път за мах. Смолевица с. Самовила | 7 116,67 без ДДС |
| Асфалтова настилка на път за с. Самовила | 7 116,67 без ДДС |

4.2.6. Максимална стойност на ОП № 6 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ и  улици в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“ е 40 810,00 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Бетониране на път за м.Черешарка с.Лещарка | 6 183,33 без ДДС |
| --- | --- |
| Бетонова настилка на път за м.Дъбравец с.Тополка | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Житница с.Голяма Чинка | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за с.Малка Чинка | 3 710,00 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Извън регулация с.Кандилка | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Тополица с.Метлика | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за Рибино | 6 183,33 без ДДС |

4.2.7. Максимална стойност на ОП № 7 „Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Поточница“ е 35 583,33 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Асфалтиране на път Поточница-Поточарка -Стари Чал | 21 350,00 без ДДС |
| --- | --- |
| Асфалтиране на главна улица м.Целина с.Поточарка | 14 233,33 без ДДС |

4.2.8. Максимална стойност на ОП № 8 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайони Поточница и Странджево“ е 50 175,00 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Направа на водосток на улица с. Странджево | 31 666,67 без ДДС |
| --- | --- |
| Направа на облицован окоп на път за м. Попово с. Поточница | 6 700,00 без ДДС |
| Ремонт на водосток на път за м. Кулич с. Морянци | 11 808,33 без ДДС |

4.2.9. Максимална стойност на ОП № 9 „Асфалтиране на участъци от ОПМ  и улици  в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“ е 28 466,67лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Асфалтиране на път за с.Синигер | 7 116,67 без ДДС |
| --- | --- |
| Асфалтиране на път Скалак-Къклица-Лимец-Малък Девесил | 21 350,00 без ДДС |

4.2.10. Максимална стойност на ОП № 10 „Бетонови настилки на участъци от ОПМ  и  улици  в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“ е 77 143,33 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Бетонова настилка на път за м.Дядовци с.Голямо Каменяне | 9 893,33 без ДДС |
| --- | --- |
| Бетонова настилка на път за м.Хвойнова с.Девесилово | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м.Букова с.Девесилово | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м. Дюлгерска с.Аврен | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м. Узунска с.Аврен | 3 091,67 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за махала с.Черничево | 6 183,33 без ДДС |
| Подпорни стени с.Егрек | 20 000,00 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м. Красева с.Малък Девесил | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м. Централна с.Малък Девесил | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м. Долна с.Голям Девесил | 6 183,33 без ДДС |
| Бетонова настилка на път за м. Горна с.Голям Девесил | 3 091,67 без ДДС |
| Подпорна стена на път за с.Девесилица м.Люлякова | 3 966,67 без ДДС |

4.2.11. Максимална стойност на ОП № 11 „Асфалтиране на улици гр. Крумовград“ е          229 833,33 лв. без ДДС, като максималните стойности на обектите включени в нея са както следва:

| Асфалтиране ул.Родопи гр.Крумовград | 16 500,00 без ДДС |
| --- | --- |
| Рехабилитация на улица „Димитър Благоев“ – Първи етап | 89 671,67 без ДДС |
| Рехабилитация на улица от о.т 452 до о.т. 432 – Първи етап | 123 661,67 без ДДС |

4.2.12. Максимална стойност на ОП № 12 „Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ е 125 000,00 лв. без ДДС, като е предвидено да се извършат асфалтови кърпежи на около 3000 кв.м. от четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Крумовград. Посочените количества са прогнозни и същите обхващат територията на цялата община.

ВАЖНО!

Възлагането на дейностите по обособена позиция 12 ще става след изрично възлагане от упълномощено от Възложителя лице. Заплащането на извършените работи по асфалтови кърпежи на територията на община Крумовград ще се извършва, след приемане на същите от Възложителя, въз основа на съставен от Възложителя протокол за действително извършени видове и количества работи. Разплащането се извършва по единични фирмени цени предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение по процедурата. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са отразени в акта за действително извършени като видове и количество СМР.

ВАЖНО !!!!!!

Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката, както общо, така и по отделни обособени позиции и отделни обекти от обособените позиции ще бъдат отстранени поради несъответствие с това предварително обявено условие.

5. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи и съоръжения, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В случай че се констатира предложен под установения минимум гаранционен срок, офертата на участника се предлага за отстраняване.

  - 6. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

  - Заплащането на изпълнените работи ще се извърши, както следва:

  - -Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

  - - Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на действително изпълнените и приети строително-монтажни работи и общата сума от авансовото плащане.

7. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. РАЗЯСНЕНИЯ

7.1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за възлагане на обществената поръчка на официалния Интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача“ – публични състезания и съответно обособеното място за настоящата процедура, а именно: http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publichni-sastezaniya.html

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет адрес.

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

7.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за възлагане:

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения по реда на чл. 180 от ЗОП.

8. ГАРАНЦИЯ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР.

8.1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

8.2. Гаранция за авансово предоставени средства

Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените средства.

8.3. По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Крумовград: BIC-STSABGSF, IBAN- BG79STSA93003303687912, при „Банка - ДСК“ клон Крумовград, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 60 (шестдесет) дни по-дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Общи изисквания

1.1. Публично състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички  български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта.

1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- партньор, който ще представлява обединението за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

  - Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Забележка: На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни  участници в една и съща процедура.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

1.9. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.10. Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочи адресът, на който е осигурен достъп до документа.

1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.13. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

1.14. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

1.15. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

1.16. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.

1.17. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

1.18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП. За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

1.19. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес посочен раздел І от настоящата документация и в данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Крумовград, за който е осигурена неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.

Документацията за възлагане на обществената поръчка в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, съобразно разпоредбите на ЗОП, за да изготви своята оферта!

2. Изисквания към личното състояние на участниците

2.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.3. Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по  т. 2.1.3, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.2.

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.2.1.1, и т.2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2.5.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а" и т.2.1.6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП се включват в списък, който има информативен характер.

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:

2.8.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

2.9. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

2.9.1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

1) лицата, които представляват участника;

2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

2.9.2. Лицата по т. 2.9.1, подт. 1) и 2) са, както следва:

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8) в случаите по т. 2, подт.  1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.9.3. В случаите по т.2.9.2, подт. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

2.10. Мерки за доказване на надеждност

2.10.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.10.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

2.10.3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

2.10.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

2.10.5. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност – ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

3.1.1. Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - втора група строежи, четвърта категория, а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,  в която са установени.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците– ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

3.2.1. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е втора група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа  за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е втора група строежи, четвърта категория, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидни застрахователни полици или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.

3.3. Технически и професионални способности:

ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

3.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (два) обекта, сходни с предмета на настоящата поръчка.

Забележка: За „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от I до III клас от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии  за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

3.3.2. Участникът да разполага технически лица, които ще изпълняват строителството, а именно:

- Технически ръководител, който следва да притежава придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във вр. с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ, или еквивалентно;

- Координатор по ЗБУТ с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, притежаващ необходимото удостоверение за упражняване на дейността или еквивалентно.

Удостоверяване: Участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В: Технически и професионални способности, част IV: „Критерии за подбор”, раздел, В. Технически и професионални способности, т.6. от приложения образец на ЕЕДОП.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

3.3.3. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция, минимум както следва:

А) За обособена позиция № 1

- асфалтополагач – 1 бр.

- автогудронатор – 1 бр.

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- валяк до 10 тона – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- багер – 1 бр.

- грейдер – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Б) За обособена позиция № 2

- бетоновоз – 1 бр.

- багер – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

В) За обособена позиция № 3

- асфалтополагач – 1 бр.

- автогудронатор – 1 бр.

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- валяк до 10 тона – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- багер – 1 бр.

- грейдер – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Г) За обособена позиция № 4

- бетоновоз – 1 бр.

- багер – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Д) За обособена позиция № 5

- асфалтополагач – 1 бр.

- автогудронатор – 1 бр.

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- валяк до 10 тона – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- багер – 1 бр.

- грейдер – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Е) За обособена позиция № 6

- бетоновоз – 1 бр.

- багер – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Ж) За обособена позиция № 7

- асфалтополагач – 1 бр.

- автогудронатор – 1 бр.

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- валяк до 10 тона – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- багер – 1 бр.

- грейдер – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

З) За обособена позиция № 8

- бетоновоз – 1 бр.

- багер – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- автокран – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

И) За обособена позиция № 9

- асфалтополагач – 1 бр.

- автогудронатор – 1 бр.

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- валяк до 10 тона – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- багер – 1 бр.

- грейдер – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Й) За обособена позиция № 10

- бетоновоз – 1 бр.

- багер – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

К) За обособена позиция № 11

- асфалтополагач – 1 бр.

- автогудронатор – 1 бр.

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- валяк до 10 тона – 1 бр.

- самосвал – 2 бр.

- багер – 1 бр.

- грейдер – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

Л) За обособена позиция № 12

- валяк до 5 тона – 1 бр.

- самосвал – 1 бр.

- пръскачка за битум – 1 бр.

- фугорезачка – 1 бр.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9. В посочената точка участникът описва точно строителни машини и техническо оборудване, които ще използва за изпълнението на поръчката, вкл. и тези, които трети лица ще му предоставят за изпълнението на поръчката. В случай, че участникът се е позовал на трето лице за покриването на този критерий за подбор, то третото лице подава отделен ЕЕДОП, в който описва строителни машини и техническо оборудване, които то предоставя.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Изисквания към документите:

1.1. Всички документи се представят в един екземпляр.

1.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.

1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.

1.5. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение.

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на изтичане на срока за получаване на офертите.

2.2. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език и подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива функции.

2.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.

2.4. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на ценовото предложение ще се взема предвид изписаната словом.

3. Съдържание на офертите /съгласно Глава пета. „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, раздел ІV. и V. от ППЗОП/.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

При процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо.

Офертата включва:

1. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) деклариране срока на валидност на офертата;

д) деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника.

Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението ѝ на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА:

1.1. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – попълва се Приложение № 7

1.2. Заявление за участие – Приложение № 1.

1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

1.5. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

1.6. Техническо предложение (Приложение № 3), съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор

г) деклариране срока на валидност на офертата

д) деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо

1.7. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

1.8. Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, съдържащо ценовото предложението на участника – Приложение № 4.

ВАЖНО! Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай офертата ще бъде отстранена от участие.

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка.

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при некласиране.

РАЗДЕЛ ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ (ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА)

Офертите следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в незапечатана или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и електронен носител.

3. Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

ДО Община…………… Гр. …………………. Ул. ………………… ОФЕРТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Наименование на участника: Участници в обединението (когато е приложимо): Адрес за кореспонденция, телефон: Факс и електронен адрес (по възможност): …………………………….

4. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в Община Крумовград, п.к. 6900, адрес: гр.Крумовград, пл.България № 5 в установеното работно време, но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има такова).

5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

7. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол, съдържащ данни за подателя на офертата, номер, дата и час на получаването й и причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Публични заседания на комисията

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно посочените в раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

2. Разглеждане на офертите за участие

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от Възложителя комисия.

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - чл. 60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

3. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, а именно: въз основа на следния критерии за възлагане НАЙ – НИСКА ЦЕНА.

4. За обявяването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Технически спецификации, Проект на договор, Образци на документи и Указания за попълване на образците на документи).

5.  Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/

5.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-         София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

5.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

-        София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443

6. Комуникация между Възложител и участниците

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на Български език. Работния език за изпълнение на поръчката е български.

• Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата или чрез куриерска служба - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) по факс – посочен от страните в процедурата;

г) по електронен път – по електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис. В случай, при уведомяване по електронна поща, моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване. Потвърждението за получаване на уведомлението следва да бъде изпратено в срок от два работни дни, като ако същото не бъде получено в администрацията на възложителя в този срок, ще се счита, че адресатът е узнал съдържанието му в разумен срок.

д) чрез комбинация от тези средства.

РАЗДЕЛ VІ КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане, а именно: НАЙ – НИСКА ЦЕНА.

Критерият се прилага за всяка обособена позиция поотделно.

РАЗДЕЛ VІI. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие – Приложение № 1;

2. Стандартен образец на ЕЕДОП – Приложение № 2;

3. Техническо предложение – Приложение № 3;

4. Ценово предложение – Приложение № 4;

5. Проект на Договор – Приложение № 5;

6. Техническа спецификация – Приложение № 6;

7. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 7;

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

- Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.

- Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се представят за участие следва да бъдат в превод на български език.

- Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала” и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Представените образци в документацията за възлагане са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за възлагане.

- Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

- Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката

Указания за попълването на приложенията / образците

1. Заявление за участие – Приложение № 1

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

2. Стандартен образец на ЕЕДОП – Приложение № 2

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Допълнителни указания за попълване на Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

1.1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП от ЗОП с попълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.

Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

1.2. Част ІІІ, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА – следва да бъде попълнена от участниците, тъй като възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в поръчката (чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), посочени в документацията за обществената поръчка.

1.2.1. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, обстоятелствата се декларират от едно от лицата, които представляват участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице обстоятелствата се декларират от всеки участник-юридическо лице в обединението.

При наличие на изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се посочва съответната точка от разпоредбата.

1.3. Информацията по раздел „Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва‖се изисква изрично от Възложителя и нейното попълване е задължително! Задължително е и предоставянето на информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

1.4.Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите, критерии за подбор.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.

Когато е приложимо - ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

ВАЖНО: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Подготовка на образец на ЕЕДОП:

1.1. Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

При подготовката на конкретна процедура възложителят създава образец на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.  Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.

Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Важно!

Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

Важно! Изготвеният ЕЕДОП в електронен вид трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП при представянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП може да бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

3.  Техническо предложение, с приложени: Подробен линеен график  и Диаграма на работната ръка – Приложение № 3

Указания за попълването на приложенията / образците

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

4. Ценово предложение – Приложение № 4;

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец съответстващ на обособената позиция се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – Приложение № 4. Към ценовото предложение участниците задължително прилагат остойностена количествена сметка по единични цени и анализи за определяне на единични цени.

Остойностената количествена сметка по единични цени се представя и на електронен носител (диск) във формат във формат Microsoft Excel. Единичните цени в КСС следва да са представени до втория знак след десетична запетая.

Участникът следва да представи и анализи за формиране на единичните цени към ценовото предложение. В конкретните анализни цени да се включват всички операции, необходими за  извършване на съответния вид работа.

Към ценовото предложение участникът следва да посочи и показатели за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за  изпълнение на СМР:

• часова ставка – лв./ч.ч;

• допълнителни разходи за труд-%;

• допълнителни разходи за механизация -%;

• доставно-складови разходи - %

• печалба -%;

Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове работи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участникът носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При несъответствие между техническото и ценово предложение участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, чието ценово предложение надхвърля максималната стойност на поръчката, определена от Възложителя, ще бъде отстранен в настоящата процедура поради несъответствие с това предварително обявено условие.

5. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 7

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................

( трите имена )

ЕГН: ......................................, л.к. № ........................................, издадена на .........................................,

от МВР ....................................., в качеството ми на .....................…………...…......................... на фирма

...................…….......................................................................................... ЕИК:……………………………,

със седалище и адрес на управление:...………………….……………………….........................…………

............................................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “.......................................................” (посочва се наименованието на поръчката и обособената/ите позиция/и)

Към настоящото заявление за участие прилагам:

- единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- документ/и по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

Участник:…………………………

(..............................................................)

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 3

ДО

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 5

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № ……………….. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедура – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № ………………………………     при условията, обявени в Документацията за обществената поръчка и техническата спецификация и приети от нас.

При изпълнение на поръчката и във връзка с обявеният от Вас критерий за възлагане на обществена поръчка предлагаме да я изпълним при следните условия:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи  ………….  (…………) календарни дни.

Срокът започва да тече след подписване на двустранен протокол между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е до датата на подписване на акт (образец 19).

Забележка: За обектите „Рехабилитация на улица „Димитър Благоев“ - I етап“ и „Рехабилитация на улица от о.т 452 до о.т. 432 - I етап“ от обособена позиция № 11 срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на протокол (образец 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на акт (образец 19).

2. Организация и изпълнение на строителството:

2.1. При изпълнение на строителството ще използваме техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка.

2.2. Обществената поръчка ще изпълним с екип от служители/експерти, с необходимото образование, квалификация и опит.

2.3. При изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) на обекта ще спазваме приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на техническите спецификации, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

3. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя Гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Цената за изпълнение на СМР по договора в лева без ДДС.

4. Гаранционен срок за  строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция  № ………………..    в размер на ………….. години

Декларирам, че ................................................................................. (наименование на Участника) се счита обвързан със задълженията и условията, поети с представената Оферта, до изтичане на ..... (......................) месеца, считано от крайната дата за подаване на Офертите.

Заявявам че, ако поръчката бъде възложена на .................................................. (наименование на Участника), до подписване на договора настоящата Оферта ще представлява споразумение между ....................................................... (наименование на Участника) и Възложителя.

Заявявам, че ако поръчката бъде възложена на ............................................................... (наименование на участника), същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на Възложителя съгласно Документацията за обществената поръчка.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларирам, че Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на Проекта на Договор за обществена поръчка с предмет „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № ………………... приложен към Документацията за обществената поръчка в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Декларирам, че при изготвянето на Офертата на представлявания от мен Участник са отчетени всички изисквания и условия, заложени в Проекта на Договор за обществена поръчка.

Приложения, неразделна част от Техническото предложение:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;

- Диаграма на работната ръка.

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Приложение № 4

(Приложимо за обособени позиции № 1-11)

ДО

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 5

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № ……………….. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка за сумата от ................................. лв. (..................................) без ДДС; ................................ лв. (......................) с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на предвидените СМР за обекта с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за  изпълнение на СМР са:

•   часова ставка – ……  лв./ч.ч;

•   допълнителни разходи за труд- …… %;

•   допълнителни разходи за механизация - …… %;

•   доставно-складови разходи - …… %

•   печалба - …… %;

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Настоящото предложение е валидно 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

a./ Остойностена количествена сметка по единични цени.

б./ Анализи за определяне на единични цени.

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Забележка:

* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

Приложение № 4

(Приложимо за обособена позиция № 12)

ДО

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ГР. КРУМОВГРАД, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 5

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № ……………….. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1.	Предлагам единична цена за изпълнение на асфалтови кърпежи за 1 кв.м. в размер на ................................. лв. (..................................) без ДДС; ................................ лв. (......................) с ДДС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на предвидените СМР за обекта с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за  изпълнение на СМР са:

•   часова ставка – ……  лв./ч.ч;

•   допълнителни разходи за труд- …… %;

•   допълнителни разходи за механизация - …… %;

•   доставно-складови разходи - …… %

•   печалба - …… %;

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Настоящото предложение е валидно 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:

a./ Остойностена количествена сметка по единични цени.

б./ Анализи за определяне на единични цени.

Подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Забележка:

* Всички цени трябва да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

* Цените се изписват с думи и цифри. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

Приложение № 5

# ПРОЕКТ!

ДОГОВОР № ………….. от …………..2018 г.

Днес ....................... 2018 год., в гр.Крумовград, на основание заповед № КО - ....................... на кмета на община Крумовград за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Крумовград и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България” № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Керим Мехмед – Кмет на Община Крумовград и Нури Сабри Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен” и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга

“....................................” .............. с ЕИК................................................ вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр.  ......................................................, ул. „.................................................................................“ № ........., представлявано от............................................................................................. с личен документ, л.к.№ ............................................ изд. на ............................20......г. от МВР-................, в качеството  му на  управител на  „................................................” ............................... -............................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция № ………………………………………………… от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11 и 12, които са посочени в представената количествено-стойностна сметка, ценово предложение и техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и линеен календарен график, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на договора: …………….. територията на  общ. Крумовград.

(3) Действието на договора между страните се определя в срок до 30.10.2018г.

(4) Финансовото обезпечение за обособените позиции на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране с целева субсидия за капиталови разходи от  републиканския бюджет и собствени бюджетни средства.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.  ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2 (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до ………… календарни дни съгласно подадената оферта, считано от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с възлагателно писмо от възложителя и/или с протокол за предаване на строителна площадка.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.  (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя за обособената позиция е в размер на  ......................................... лева без ДДС или ........................................ лева с ДДС в т.ч.:

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка  .............. лева/час;

- Доставно-складови разходи .............%;

- Допълнителни разходи върху труда  ................%;

- Допълнителни разходи върху механизация  ................%;

- Печалба ................%.

(2) Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора.

(3) Посочената в ал. 1 цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(4) Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Крумовград  по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка  “…………………….” ………..  клон /офис …………………….

Банков код: ……………………………..

Банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………………………………………………..,

(2) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на действително изпълнените и приети строително-монтажни работи и общата сума от авансовото плащане. Окончателно плащане по настоящия договор ще се извърши по банков път от Община Крумовград  в 30-дневен срок след представяне на оригинална фактура, по сметка на изпълнителя посочена в чл. 4, ал. 1.

Чл. 5.  (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на  3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след приемане на извършената работа с двустранен протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи.  Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 10.  Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 11.  Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13.  Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14.  Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15.  Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 16.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 17.  Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19.  Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 21.  Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 22.  (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII.   КОНТРОЛ

Чл. 23.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX . НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24.  (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

X .ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на протокол за приемане на извършените СМР. За обособена позиция №12 за обекти „Рехабилитация на улица „Димитър Благоев“ – I етап” и „Рехабилитация на улица от о.т 452 до о.т. 432 – I етап” гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 27.  При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29.  Действието на този договор се прекратява:

1.  С изтичане на срока на действие на договора по чл.1, ал.3;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. С окончателното му изпълнение;

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;

7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30.  Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.  За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

XIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 32.  (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33.  Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34.  Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 35.  Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 36.  За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 37.  Като неразделна част от настоящия договор се считат: количествено-стойностна сметка, ценово и техническо предложение към оферта на Изпълнителя  и линеен календарен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подадена при участието му в публичното състезание по реда на ЗОП, обявено от Община Крумовград за изпълнението на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособена позиция  № ………………………

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………

Кмет на Община Крумовград                                 Управител  на  “....................” ..........

( Себихан Керим Мехмед )                                                        ( ......................................... )

гр. .....................................

Общ..................................

Главен Счетоводител …………………

на Община Крумовград

( Нури Нури )

Съгласувал………………….

(.............................)

Адрес за кореспонденция:                                              Адрес за кореспонденция:

гр. Крумовград п.к. 6900                                                     ...........................................

пл. „България “ № 5                                                            .............................................

Община Крумовград                                                          .............................................

Тел. 03641/7324                                                                  .............................................

Факс 03641 /7024

Приложение № 7

ОПИС

на приложените към офертата документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………..

| Наименование на документа | Вид на представения документ /оригинал, копие или нотариално заверено копие/ | Брой страници / от № до № / |
| --- | --- | --- |

....................2018 г.						Участник:................................................