ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изработване на проект за ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за обект: „Гробищен парк“ в землището на с. Лимец, ЕКАТЕ 43726, община Крумовград, област Кърджали.

Заданието е изработено в съответствие с чл. 125 от ЗУТ и Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове / Обн. ДВ. бр.57 от 26 юни 2001г., изм. ДВ. бр.68 от 3 август 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 юни 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 25 юли 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 март 2014г., изм. ДВ. бр.56 от 8 юли 2014г., изм. ДВ. бр.11 от 10 февруари 2015г./.

1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Обхватът на разработката е за част от ПИ с идентификатори 43726.10.15, 43726.10.16, 43726.10.17, 43726.10.9 в землището на с. Лимец, общ. Крумовград, област Кърджали.

2. ИЗХОДНИ ДАННИ

При проектиране на ПУП – План за застрояване да се ползват изходни данни, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, общината, други данни, анкети и проучвания, свързани със заданието и специфичните условия на проекта.

3. ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/

Проектът на ПУП-ПРЗ да се разработи във фаза Окончателен проект. Проектът да се представи в пет екземпляра и следва да съдържа графична и текстова част. Графичната част да се изготви върху кадастрална основа в мащаб 1:1000, в подходящ формат.

Срокът за изработването на проект за ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ е един месец от датата на възлагането и получаване на изходните данни.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА НА ПУП – ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/

Проектът за ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ следва да се изпълни в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Техническият материал към проекта на ПУП – ПРЗ се оформя в обяснителна записка, която съдържа обща част – цел и задачи, териториален обхват и съдържателна част, включваща:

план за застрояване в М 1:500 или М 1:1000 с обем и съдържание съгласно наредбата.

Проектът на ПУП – План за регулация и застрояване да се съгласува по реда на ЗУТ.

Проектът на ПУП – План за регулация и застрояване да е съобразен с действащото законодателство.

Изготвил: ………/П/……...…… /С. Бояджиев - гл. специалист „АСИК“/

Съгласувал: ……/П/…………... /арх. Д. Стоев – главен архитект/